Załącznik nr 2

UMOWA Nr ............................................   (wzór umowy)

zawarta w dniu ............................. 2016 r. w Twardogórze pomiędzy:

Gminą Twardogóra, z siedzibą ul. Ratuszowa14, 56-416 Twardogóra, reprezentowaną przez:

1. Zbigniewa Potyrałę - Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, przy kontrasygnacie:

2. Izabeli Kłosowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Twardogóra

zwaną dalej "Zamawiającym",

a firmą ..........................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

NIP ............................................................. REGON ..................................................................

reprezentowaną/-ym przez ...........................................................................................................

zwaną/-ym dalej "Wykonawcą",

zaś wspólnie zwanych dalej "Stronami",

o następującej treści:

§ 1

Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

§ 2

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest                             z obiektów budowlanych osób fizycznych i podmiotów prawnych na terenie gminy Twardogóra, w następujących zakresach:

  - ZAKRES 1 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

- rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

- zabezpieczenie i zbieranie odpadów azbestowych (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią   i przygotowanie do transportu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

- załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

- przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

1.2  ZAKRES 2 – Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

- zabezpieczenie i zbieranie odpadów azbestowych (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

- przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.

2. 	Prace wymienione w § 2 pkt  1  będą   wykonywane    zgodnie    ze   zgłoszeniem    robót    budowlanych przez zgłaszającego odpad.

3. 	Strony    zgodnie    postanawiają,    iż   w    okresie    trwania    umowy  nie  przewiduje  się minimalnej ani maksymalnej (gwarantowanej) ilości zgłaszanych robót.

4.	Zakres    prac    do    wykonania    został    określony   na   podstawie  zgłoszeń mieszkańców. Zgłoszenia te zostały ujęte w dokumencie „Wykaz nieruchomości -                              Harmonogram wykonania robót” (do wypełnienia), który Zamawiający przekazał Wykonawcy jako załącznik nr 3 do Zaproszenia.

5. 	Wykonawca określił terminy wykonania prac w załączonym do formularza ofertowego „Wykazie nieruchomości - Harmonogramie wykonania robót”.

6.	Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   do  zmiany  zakresu  robót  do  wykonania poprzez zwiększenie lub  rezygnację   z   realizacji   poszczególnych  zakresów   wynikających z faktycznego zapotrzebowania.

6.1. Zmiana   zakresu   prac   i   tym   samym   ilości   zebranych   odpadów   niebezpiecznych

zawierających     azbest,     może     nastąpić     m.in.     z     powodu     posiadania    przez

Zamawiającego środków na realizację zadania lub rezygnacji  właściciela nieruchomości,

będącej    niedotrzymaniem    przez   Wykonawcę    terminów   określonych  w  „Wykazie

nieruchomości - Harmonogramie wykonania robót”.

6.2. Ostateczny zakres zamówienia będzie określony na podstawie faktycznych ilości (wagi) odebranych wyrobów zawierających azbest.

7.	Wykonawca będzie dokonywał ważenia odpadów na miejscu odbioru.

7.1. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie przez przedstawiciela Wykonawcy, w obecności oddającego odpad.

7.2. Wykonawca dokonuje ważenia przekazywanego odpadu przy użyciu własnych urządzeń wagowych.

7.3. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać

protokół odbioru, który ma zawierać, co najmniej następujące informacje:

- nazwę zadania,

- nazwę Wykonawcy,

- imię i nazwisko osoby oddającej odpad,

- wskazanie miejsca odbioru odpadów,

- datę odbioru odpadów,

- ilość odebranych odpadów (Mg).

7.4. Protokół wymieniony w pkt 7.3. ma być podpisany przez osobę oddającą odpad                           i przedstawiciela Wykonawcy oraz podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

7.5. Do protokołu odbioru robót należy załączyć dokumentację fotograficzną, tj.:

- zdjęcie obiektu sprzed rozpoczęcia usuwania z nich azbestu,

- zdjęcie obiektu po usunięciu z niego azbestu,

- zdjęcie  wyrobów zawierających  azbest,  wykonane  po  ich  demontażu,  ułożonych  na

paletach, przygotowanych do zapakowania.

8.	Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu  z  azbestu, z   zachowaniem   właściwych   przepisów   technicznych i  sanitarnych, o  którym  mowa  w  par. 8 ust.  3  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy   i   Polityki   Społecznej z   dnia 2   kwietnia   2004 r.  w   sprawie    sposobów  i    warunków    bezpiecznego  użytkowania    i    usuwania    wyrobów    zawierających   azbest   (Dz.  U. z 2004 r. Nr  71,  poz.  649 z późn. zm.).

9.	Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,                     w ilości zgodnej z protokołami, będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, o  której  mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska                 z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Ilość odpadów wskazanych                w Karcie przekazania odpadów musi być równa z rzeczywistą ilością odpadów zebranych z nieruchomości wskazanych w „Wykazie nieruchomości - Harmonogramie wykonania robót”.

10.	Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą wystawioną łącznie dla wszystkich nieruchomości wskazanych w „Wykazie nieruchomości - Harmonogramie wykonania robót”, na których Wykonawca wykonał usługę.

11.	Wykonawca   oświadcza,    że   w   cenie    ofertowej   skalkulował  wszystkie    składniki

wpływające   na  cenę  ostateczną,  tj. praca  i  transport  sprzętu,  rozładunek i  załadunek

materiału,  prace   porządkowe,  transport   i   utylizacja  odpadów,  podatki   adekwatnie

do rodzaju usługi, ubezpieczenie OC, itp.

§ 3

1.		Wykonawca   oświadcza,  że   posiada   stosowne  zezwolenia   na   prowadzenie   działalności obejmującej przedmiot umowy.

2. 	Wykonawca      zapewnia    materiały   i   sprzęt    oraz    pracowników,    niezbędnych          do wykonywania przedmiotu umowy.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do:

- zgłoszenia - przed rozpoczęciem robót – podjęcia prac do:

- Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu,

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy,

- Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnicy,

- wykonania przed rozpoczęciem robót opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest,

- wykonania     przedmiotu     umowy     zgodnie      z     zasadami     wiedzy    technicznej  i    z   należytą   starannością     oraz   aktualnym      poziomem     wiedzy     technicznej, gwarantującymi   wykonanie   przedmiotu  umowy  we właściwy                          i  bezpieczny  sposób, zgodnie    z    obowiązującymi    normami    i   przepisami,                   w   szczególności   prawem  budowlanym  i  przepisami  dotyczącymi  usuwania wyrobów zawierających azbest,

- zgłaszania      z     odpowiednim      wyprzedzeniem      okoliczności     utrudniających

lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

- zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa;

- zabezpieczenia   terenu     wykonywania    prac,    poprzez   odpowiednie  oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. 	Wykonawca   oświadcza,   że   wszyscy   pracownicy   wykonujący   przedmiot    umowy

posiadają:

- aktualne badania lekarskie,

- są   przeszkoleni   w   zakresie   BHP   z   uwzględnieniem    wymogów    dotyczących

prowadzenia prac przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- mają prawo wykonywania pracy na terenie Polski.

5. 		Z   chwilą    rozpoczęcia    robót   Wykonawca   przejmuje   całkowitą   odpowiedzialność

za prawidłowy transport i składowanie odpadów niebezpiecznych.

6.		Wykonawca   ponosi   pełną    odpowiedzialność    wypadkową,   a    także   odszkodowawczą, za zniszczenia własności prywatnej, w tym również osób  trzecich,  spowodowane  działaniem związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

7. 		Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac,                  w związku z tym Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w każdym czasie przeprowadzenie kontroli  realizacji robót,   stosowanych  w   ich  toku   materiałów   oraz   wszelkich   okoliczności   dotyczących bezpośredniej realizacji umowy.

8. 		Opłaty    i     kary   za   ewentualne   przekroczenie    w    trakcie    robót    norm,   określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska                                        i bezpieczeństwa  pracy  ponosi Wykonawca.

§ 4

- Termin realizacji zamówienia:

  - Usługa realizowana będzie od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2016 r.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku:

2.1. Przerw  w   realizacji   robót,  powstałych   z   przyczyn   zależnych   od   Zamawiającego

o okres spowodowanej przerwy.

2.2.	Przerw    w    realizacji    zamówienia    z    przyczyn     niezależnych    od    Wykonawcy,

tj.  trudnych  warunków   atmosferycznych   uniemożliwiających  realizację   zamówienia

zgodnie  z technologią wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

3. 	Zaistnienie     przeszkód     w     wykonaniu      robót      powinno      być      potwierdzone

przez  przedstawiciela   Zamawiającego.  Ustalenie   nowego   terminu  wykonania   robót

wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami.

4.	Za  termin wykonania  przedmiotu  umowy  uważa się dzień podpisania przez obie strony

protokołu końcowego przekazania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

§ 5

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie stawek jednostkowych, stałych w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą:

  - ZAKRES 1 - demontaż,  zbieranie, transport i utylizacja 1 Mg  odpadów zawierających azbest:

Cena netto - …………… zł/Mg

Cena brutto - ………….. zł/Mg

(słownie ……………………………………………………………………………zł/Mg)

W tym podatek VAT: …………… zł

  - ZAKRES 2 - zbieranie, transport i unieszkodliwianie 1 m2 odpadów zawierających azbest:

Cena netto - …………… zł/Mg

Cena brutto - …………..zł/Mg

(słownie ……………………………………………………………………………zł/Mg)

W tym podatek VAT: …………… zł

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. NIP 911-10-01-183

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. NIP ……………………………

- Faktyczną wartością zobowiązania będzie suma iloczynów cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 1 i ilości faktycznie wykonanych usług, określona na podstawie protokołów, z poszczególnych nieruchomości.

2.1.Wartość    zobowiązania    finansowego    dla    w/w    zakresów   nie    przekroczy  kwoty

przewidzianej   w   budżecie   Gminy   Twardogóra  na  2016  rok,  w  pozycji  dotyczącej

„Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”.

- Płatności za wykonane roboty będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 21 dni                 od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem                      na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zakończenie wykonania całości zamówienia Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Do zgłoszenia o odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć komplet dokumentów pozwalających ocenić prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia:

a) 	tabelaryczne   rozliczenie    wykonanych   prac   zawierające:  adres  nieruchomości,  rodzaj wykonywanych    prac    (demontaż,    zbieranie,   transport   i   utylizacja),    ilość w Mg oraz m2 zdemontowanego  i   przekazanego  do  unieszkodliwionego  azbestu,  wartość  demontażu, zebrania, transportu i unieszkodliwienia, odpowiadającą 100% wartości wykonanych prac;

b) 	„Karty    przekazania    odpadów” obejmujące  wyłącznie   fakturowane    usługi.    Jeżeli karta przekazania odpadów obejmować będzie zbiorcze  przekazanie  odpadów      to należało  będzie  dołączyć również wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady wraz z ich ilością;

- protokoły zakończenia robót podpisane przez właściciela nieruchomości, Wykonawcę              i Zamawiającego;

d) 	oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczania poszczególnych nieruchomości z azbestu.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie całego przedmiotu umowy stanowić będzie protokół końcowego odbioru prac z zakresu usuwania , podpisany przez Strony.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, powstałych                   w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.

§ 7

- Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w trakcie realizacji umowy będzie:

………………………………………………………………………………………………

- Osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, będzie: ……………………………………………………...………………………………

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadzie kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za nieterminową realizację usług określonych w § 2 niniejszej umowy lub w przypadku opóźnienia w usuwaniu skutków uchybień (nienależytego wykonania usługi) w wysokości 0,5% wartości usługi za każdy dzień zwłoki nieodebranej ilości odpadów.

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 5.000,00 zł.

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki                  w opłaceniu faktury.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, aż do pełnej wysokości strat.

- Strony ustalają, że należne kary będą potrącone w pierwszej kolejności z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony                           od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy, bez płacenia kar umownych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących,                        że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym:

- Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn albo      nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

- Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, którejkolwiek z czynności wymienionych w §2                  pkt 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                        i powinno zawierć uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§11

- Jeśli Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań lub                            nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki                z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,                  w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. nr 8, poz. 31) lub określonych w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                  z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                 i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości  brutto przedmiotu umowy.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, będą rozstrzygane polubownie.                          W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, z załączonym do niej „Wykazem nieruchomości - Harmonogramem wykonania robót”.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: