| Załącznik nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Adres nieruchomości, na której znajduje się azbest |  | Nr działki |  | Ilość azbestu (m2) deklarowana przez właściciela nieruchomości |  | Ilość azbestu (Mg) | Wyszczególnienie zakresu prac |  |  |  | Przewidywany termin wykonania prac* |
| 1 | Twardogóra, ul. Lipowa 7 |  | 25 AM 24 |  | 15,00 |  | 0,24 | Demontaż płyt z dachu altanki, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 2 | Twardogóra, ul. Żeromskiego 4 |  | 85/43 AM 25 |  | 88,20 |  | 1,41 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 3 | Twardogóra, ul. Długa 30 |  | 28 AM 33 |  | 158,00 |  | 2,53 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 4 | Twardogóra, ul. Partyzantów 6a |  | 71/5, 70/2, 71/4 AM 33 |  | 39,00 |  | 0,62 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 5 | Twardogóra, ul. Pl. Piastów 15/ ul. Ratuszowa 2,4 |  | 52/4 AM 25 |  | 87,80 |  | 1,40 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 6 | Twardogóra, ul. Pl. Kolejowy 3 |  | 1/10 AM 27 |  | 16,00 |  | 0,26 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 7 | Twardogóra, ul. B. Prusa 17 |  | 78 AM 29 |  | 90,00 |  | 1,44 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 8 | Twardogóra, ul. Dębowa 2 |  | 58 AM 23 |  | 150,00 |  | 2,40 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 9 | Chełstów 50 |  | 139 |  | 310,00 |  | 4,96 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 10 | Chełstów 24 |  | 80/2 |  | 15 |  | 0,24 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 11 | Sosnówka Kolonia 4 |  | 112/2 |  | 24,80 |  | 0,40 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 12 | Sosnówka 5 |  | 52/2 |  | 60,00 |  | 0,96 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 13 | Sosnówka 4 |  | 74/2 |  | 70,00 |  | 1,12 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 14 | Grabowno Wielkie 104 |  | 317 |  | 100,00 |  | 1,60 | Demontaż płyt z dachów 3 budynków gospodarczych, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 15 | Grabowno Wielkie 109 |  | 290 |  | 50,00 |  | 0,80 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 16 | Grabowno Wielkie 12F |  | 17/12 |  | 250,00 |  | 4,00 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 17 | Drągów 10 |  | 252 |  | 40,00 |  | 0,64 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 18 | Goszcz, ul. Rybacka 4 |  | 193/2 |  | 20,00 |  | 0,32 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 19 | Goszcz, ul. Badury 22 |  | 617 |  | 70,00 |  | 1,12 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 20 | Goszcz, ul. Twardogórska 11 |  | 388/2 |  | 35,00 |  | 0,56 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 21 | Goszcz, ul. Kasztanowa 1 |  | 668 |  | 55,00 |  | 0,88 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 22 | Goszcz, ul. W. Korfantego 64 |  | 26 |  | 110,00 |  | 1,76 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 23 | Goszcz, ul. Wiśniowa 1 |  | 193/7 |  | 140,00 |  | 2,24 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 24 | Moszyce 11 |  | 102/2 |  | 60,00 |  | 0,96 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 25 | Moszyce 73 |  | 272 |  | 80,00 |  | 1,28 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 26 | Sądrożyce 28 |  | 155/1 |  | 1050,00 |  | 16,80 | Demontaż płyt z dachu budynku gospodarczego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 27 | Sądrożyce 45 |  | 232 |  | 80,00 |  | 1,28 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 28 | Grabowno Małe 1 |  | 236/4 |  | 200,00 |  | 3,20 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 29 | Domasławice 38A |  | 125/2 |  | 170,00 |  | 2,72 | Demontaż płyt z dachu budynku mieszkalnego, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| 30 | Domasławice 21 |  | 52/7 |  | 25,00 |  | 0,40 | Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| * - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem nieruchomości (do formularza ofertowego wystarczy dołączyć harmonogram z orientacyjnym terminem wykonania przez firmę usługi - bez konieczności porozumiewania się i ustalania dokładnego terminu z właścicielem nieruchomości). Uwaga! Nieprzystąpienie do prac we wskazanym przez Wykonawcę terminie, może skutkować wycofaniem się właściciela nieruchomości z realizacji przedmiotowego zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |