IT.271.12.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce”.
CPV: 45110000-1, 45112000-5, 45232130-2, 45233290-8, 45233260-9, 45233340-4
	Lp.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część 3/1
	Opis ogólny 

	2.
	Część 3/2
	Dokumentacja projektowa 

	
	Część 3/3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	3.
	Część 3/4
	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej


Część 3/1 - Opis ogólny
Przedmiot zamówienia „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce”.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziany jest do wybudowania ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 2,050km wykonany z asfaltobetonu (1,908km) oraz z kostki betonowej (0,142km). Do zadań oraz czynności wykonawcy w należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

Roboty przygotowawcze w tym: 

· roboty pomiarowe, wytyczenia obiektów i pomiar powykonawczy

· mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew wraz z zagospodarowaniem drewna

Roboty rozbiórkowe w tym: 

· 
rozbiórki krawężników, ław, podbudów i nawierzchni,

· rozbiórki przepustów, znaków drogowych z wywozem i utylizacją gruzu

Roboty towarzyszące w tym:

· przebudowa ogrodzeń

· wykonanie przepustów z rur dwudzielnych i ochrona kabli teletechnicznych i energetycznych

· przełożenie nawierzchni chodników

· zieleń drogowa (humusowanie i obsianie trawą)

      Roboty ziemne, przepusty pod koroną drogi w tym:

· roboty ziemne, nasypy i plantowania

· przepusty z rur PEHD SN 8 dn 40cm, 100cm na ławie fundamentowej z obudową wylotów

· przepusty stalowe na ławie fundamentowej ze ściankami czołowymi dn 1,4m z obudową wylotów i formowaniem i ubijaniem nasypów, 

Kanalizacja deszczowa w tym:
· roboty ziemne, obsypki i zagęszczenia

· przykanaliki z rur PP SN 8 dn 200mm

· studzienki uliczne na podłożu betonowym 

· zarurowanie rowu rurą PEHD SN 8 dn 600mm z obudową wylotów

Podbudowy w tym:

· profilowanie i zagęszczenie podłoża

· warstwa mrozoodporna

· oczyszczenie mechaniczne i ręczne oraz skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

· warstwa podbudowy z kruszyw łamanych

Nawierzchnie skrzyżowań i zjazdów w tym:       

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca wjazdy i skrzyżowanie ul. Parkowej

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna wjazdy i skrzyżowanie ul. Parkowej

      Roboty wykończeniowe w tym:       

· umocnienie skarp płytami ażurowymi

· odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i wywozem nadmiaru gruntu

· oczyszczenie przepustów z namułu

· wykonanie nowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur PEHD 50cm z ławami fundamentowymi z kruszyw  i warstwą odsączającą oraz obudową wylotów

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:

· oznakowanie poziome

· oznakowanie pionowe

· balustrady drogowe 

· tymczasowe oznakowanie (znaki, bariery itp.)

Elementy ulic w tym:

· krawężniki betonowe zwykłe, najazdowe i układane na płask na ławie betonowej

· obrzeża betonowe na ławie betonowej,

· ściek korytkowy z prefabrykatu betonowego na ławie betonowej

Ścieżki rowerowe w tym:

· warstwa podbudowy z kruszyw łamanych

· ścieżki rowerowe z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna

· ścieżki rowerowe z kostki betonowej kolor szary

Inne prace w każdym z zakresów w tym:

· wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

prace porządkowe i zabezpieczające

UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych, które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, odwodnienie wykopów itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy – jeśli wystąpi) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. zagęszczenia gruntów, i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca wprowadzi Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz wykona oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu :

3.2.1 Projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego (ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”.

3.2.2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”.

3.2.3 Projekt docelowej organizacji ruchu dla „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”.
3.2.4 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na budowę.

Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.2.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”
Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Przedmiar robót (tabela ceny ryczałtowej). 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Moszyce Goszcz”

str. nr 1

