IT.271.3.2017

Zamawiający:

Gmina Twardogóra

ul. Ratuszowa 14

56-416 Twardogóra

Przetarg nieograniczony

na usługi pn. Nadzór inwestorski dla zadania pn.

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W TWARDOGÓRZE

W RAMACH PROGRAMU „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zatwierdzam:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

Twardogóra dnia 03.02.2017 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA TWARDOGÓRA

zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM

- kod, miejscowość, województwo, powiat:  56-416 Twardogóra, dolnośląskie, Oleśnica

- ulica, nr domu, nr  lokalu:               ul.: Ratuszowa ,        nr  domu:  14,    lok.:  –

- internet: http:// www.twardogora.pl,         adres e-mail: ratusz@twardogora.pl,

- tel.:   71-3992200;     faks:  71-3158142

II. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu pełno-branżowych usług w ramach nadzoru z ramienia inwestora przy realizacji budowy krytej pływalni w Twardogórze z funkcjami uzupełniającymi t.j. saunarium i pokojami  hotelowymi przy istniejącej hali sportowo - widowiskowej i zespole szkół w Twardogórze.

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, realizowana jest w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” i współfinansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy o  dofinansowanie nr DZ-S/247/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Obiekt zlokalizowany będzie przy ul. Wrocławskiej na działkach AM-18, dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 11/3, 11/11, 42/2, obręb Twardogóra, gmina Twardogóra, powiat Oleśnicki

Nadzór inwestorski będzie obejmował między innymi następujące roboty budowlane:

- Budowa budynku krytej pływalni „Delfinek” wraz z kompletną infrastrukturą wewnętrzną – instalacjami sanitarnymi wody, kanalizacji, ciepła, wentylacji, gazu, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, kontroli dostępu i obsługi klienta, instalacją technologiczną i odzysku ciepła wraz z wyposażeniem oraz obejmująca część hotelową, w tym dodatkowe miejsca hotelowe,

- Niezbędna przebudowa oraz rozbiórka części istniejącej hali sportowo-widowiskowej

- Przebudowa placu targowego i przebudowy oraz rozbiórki wiat

- Rozbiórki budynku i nieukończonej budowy na działkach 11/11 i 11/12 AM 18

- Zmiana lokalizacji obiektu toalet targowiska

- Zmiana lokalizacji istniejącego hydrantu

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z zabezpieczeniem sieci istniejących (tt, nn)

- Budowa parkingów, dróg wewnętrznych, chodników i placów oraz terenów zieleni, wycinki istniejącej kolidującej z inwestycją zieleni

- Montaż ogrodzeń terenu

- Przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej – usunięcie, skablowanie, wymiana istniejących skrajnych słupów, w tym na działce nr 12 AM-18

- Budowa i przebudowa oświetlenia terenowego

- Budowa przyłącza wodociągowego

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej

- Budowa dolnego źródła ciepła dla Pompy Ciepła.

Ponadto zakres nadzoru obejmuje roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną obiektów kompleksu szkolno-sportowego przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze w powiązaniu z układami odzysku ciepła krytej pływalni „Delfinek”, obejmującymi:

- Demontaż, montaż urządzeń i instalacji gazowych, grzewczych i wodnych w tym:

  - modernizacja części układu hydraulicznego istniejącej kotłowni zawierająca:

    - układ agregatów kogeneracyjnych wraz z instalacją hydrauliczną,

    - instalacja odprowadzenia spalin,

    - wentylacja kotłowni,

    - aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej,

    - doprowadzenie ciepła wysokotemperaturowego do podbasenia,

    - zmiana sposobu podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

  - instalacja hydrauliczna w podbaseniu, zasilenie poszczególnych obiegów instalacyjnych,

  - podłączenie kotłowni kogeneracyjnej do układu rozdziału energii projektowanej wg  opracowania Krytej pływalni „Delfinek” oraz modernizacja układu rozdziału energii Hali Widowiskowo-Sportowej w celu zoptymalizowania wykorzystania możliwości produkcji energii elektrycznej przez kocioł kogeneracyjny.

Charakterystyczne parametry nadzorowanego obiektu

Powierzchnia całego terenu inwestora 					20 676,60 m²

Powierzchnia obszaru wchodzącego w zakres przedmiotowej inwestycji	5 555,93 m²

w tym:

•	powierzchnia zabudowy projektowanego budynku pływalni		1336,60 m²

•	pow. zabudowy wszystkich budynków po realizacji pływalni,

na całym terenie inwestora							~5316,00 m²

•	powierzchnia projektowanych dróg i parkingów w obszarze oprac.	1506,38 m²

•	powierzchnia projektowanych chodników i placów utwardzonych

w obszarze opracowania						438,25 m²

•	powierzchnia projektowanych i istniejących chodników i placów

utwardzonych w obszarze opracowania					548,28 m²

•	projektowane zieleńce i trawniki w obszarze opracowania		1003,79m²

•	projektowane i istniejące zieleńce i trawniki w obszarze opracowania	1211,87m²

•	pow. zieleńców i trawników istniejących i zachowanych			~3755m²

•	pow. zieleńców i trawników łącznie na całym terenie inwestora		~4677,07 m²

Powierzchnia budynku netto							1 697,34 m²

Kubatura budynku pływalni 							7 175,00 m3

Przedmiot główny:

CPV: 71520000 - 9 - Usługi nadzoru budowlanego;

CPV: 71247000 - 1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiot zamówienia kompleksowe świadczenie usług obejmujących pełno-branżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w czynnościach odbiorczych, rozruchowych oraz po zakończeniu robót budowlanych w okresie gwarancji i rękojmi uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Inwestora, upoważnionym i zobowiązanym do nadzorowania robót budowlano-instalacyjnych zgodnie z dokumentacją, w tym projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Twardogóra.

Nadzór inwestorski będzie sprawowany w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z poźn. zmianami) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu Inspektor nadzoru złoży oświadczenie o podjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego budowy.

Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu fakturą końcową robót, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Inspektor nadzoru zapozna się z pełną dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym, wykonawczym, projektami branżowymi i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"

- branża konstrukcyjno-budowlana (w tym między innymi: obiekty kubaturowe, wszystkie roboty budowlane, wyposażenie i sprzęt oraz nie objęte pozostałymi branżami)

- branża elektroenergetyczna, (w tym między innymi: linie, sieci i instalacje elektroenergetyczne, oświetlenie drogowe, układy kogeneracyjne, automatyka),

- branża sanitarna, (w tym między innymi: technologia wody basenowej, sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, pompy ciepła, układy odzysku ciepła itp)

- branża drogowa (w tym między innymi: parkingi, komunikacja wewnętrzna, zjazdy, zieleń itp.)

- Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych.

- Weryfikacja planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Reprezentowanie interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji.

- Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień.

- Dojazd i pobyt na placu budowy minimum trzy razy tygodniowo, a jeśli zajdzie taka potrzeba częściej (np. w przypadku robót zanikowych), udokumentowany wpisem do dziennika budowy celem zapewnienia skuteczności nadzoru.

- Sprawdzanie przedstawianych przez Kierownika budowy dokumentów materiałów budowlanych, prefabrykatów i innych materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem. Ponadto dokonanie oceny zgodności materiałów budowlanych, elementów prefabrykowanych i urządzeń z ich dokumentami dopuszczającymi do użycia na budowie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów lub urządzeń przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiał urządzenie lub prefabrykat jako nie spełniający warunków umowy i przepisów prawa.

- Nadzorowanie robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza.

- Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między wykonawcą, a zamawiającym.

- Współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót.

- Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.

- Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.

- Rozstrzyganie - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.

- Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie.

- Kontrolowanie jakości oraz określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki.

- Sprawdzanie wykonania robót zanikowych.

- Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń.

- Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.

- Potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu.

- Kontrolowanie wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp.

- Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.

- Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.

- Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.

- Informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.

- Informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Wykonawcy (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót.

W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji wynosi min. 60, a max. 120 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego w zależności od wyników przetargu na roboty budowlane.

Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru opisane są za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu:

- Projekt budowlany – Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu – projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt budowlany – Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu – projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt budowlany – Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze – branża sanitarna i elektryczna

- Projekt wykonawczy – Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu, w tym:

  - Tom 1.1 Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni

  - Tom 1.2 Sieci i przyłącza sanitarne

  - Tom 1.3 Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne

  - Tom 1.4 Drogi i ukształtowanie terenu

  - Tom 1.4.1 Projekt odtworzenia nawierzchni

  - Tom 1.4.2 Projekt organizacji ruchu zastępczego

  - Tom 1.5 Instalacja zewnętrzna źródła ciepła

  - Tom 2.1 Projekt architektoniczny - stan surowy zamknięty oraz wykończenia zewnętrzne

  - Tom 2.2 Projekt architektoniczny - stany wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie

  - Tom 3    Projekt konstrukcyjny

  - Tom 4.1 Instalacje wodno – kanalizacyjne

  - Tom 4.2 Projekt instalacji centralnego ogrzewania

  - Tom 4.3 Projekt źródła ciepła

  - Tom 4.4 Projekt instalacji wentylacji

  - Tom 4.5.1 Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia

  - Tom 4.5.2 Projekt instalacji uzdatniania wody – automatyka i sterowanie

  - Tom 5.1 Projekt instalacji elektrycznych

  - Tom 5.2.1 Projekt instalacji niskoprądowych

  - Tom 5.2.2 Projekt instalacji niskoprądowych – system ESOK

- Projekt wykonawczy dla Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze – branża sanitarna i elektryczna, w tym:

5.1 Tom 1 Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej

5.2 Tom 2 Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału

energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej

wraz z przyszkolną krytą pływalnią „DELFINEK”

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla budowy przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowy części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowy niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu, w tym:

  - Tom 0.0/ST Część ogólna

  - Tom 1.1/ST Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni

  - Tom 1.2/ST Sieci i przyłącza sanitarne

  - Tom 1.3/ST Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne

  - Tom 1.4/ST Drogi i ukształtowanie terenu, odtworzenia nawierzchni, org. ruchu zastępczego

  - Tom 1.5/ST Instalacja zewnętrzna źródła ciepła

  - Tom 2.1/ST Projekt architektoniczny - stan surowy zamknięty oraz wykończenia zewnętrzne

  - Tom 2.2/ST Projekt architektoniczny - stany wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie

  - Tom 3/ST    Projekt konstrukcyjny

  - Tom 4.1/ST Instalacje wodno – kanalizacyjne

  - Tom 4.2/ST Projekt instalacji centralnego ogrzewania

  - Tom 4.3/ST Projekt źródła ciepła

  - Tom 4.4/ST Projekt instalacji wentylacji

  - Tom 4.5.1/ST Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia

  - Tom 4.5.2/ST Projekt instalacji uzdatniania wody – automatyka i sterowanie

  - Tom 5.1/ST    Projekt instalacji elektrycznych

  - Tom 5.2.1/ST Projekt instalacji niskoprądowych

  - Tom 5.2.2/ST Projekt instalacji niskoprądowych – system ESOK

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze, w tym:

7.1 	Tom 1/ST Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót –

Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej – branża sanitarna

7.2 	Tom 1/ST Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót –

Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią „DELFINEK”

- Tabela Ceny Ryczałtowej - Przedmiar robót dla budowy przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowy części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowy niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu, w tym:

  - Tom 1.1, 2.1, 3/PR Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni, Projekt

architektoniczny - stan surowy zamknięty oraz wykończenia zewnętrzne,

Projekt konstrukcyjny

  - Tom 1.2/PR Sieci i przyłącza sanitarne

  - Tom 1.3/PR Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne

  - Tom 1.4/PR Drogi i ukształtowanie terenu, odtworzenia nawierzchni, org. ruchu zastępczego

  - Tom 1.5/PR Instalacja zewnętrzna źródła ciepła

  - Tom 2.2/PR Projekt architektoniczny - stany wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie

  - Tom 4.1/PR Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych

  - Tom 4.2/PR Projekt centralnego ogrzewania

  - Tom 4.3/PR Projekt źródła ciepła

  - Tom 4.4/PR Projekt instalacje wentylacyjnych

  - Tom 4.5.1/PR Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia

  - Tom 4.5.2/PR Projekt instalacji uzdatniania wody – automatyka i sterowanie

  - Tom 5.1/PR Projekt instalacji elektrycznych

  - Tom 5.2.1/PR Projekt instalacji niskoprądowych

  - Tom 5.2.2/PR Projekt instalacji niskoprądowych – system ESOK

- Tabela Ceny Ryczałtowej - Przedmiar robót dla Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze, w tym:

9.1  Tom 1/PR Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej – branża

sanitarna,

9.2  Tom 2/PR Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu

rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią „DELFINEK”

Całość wymienionej dokumentacji projektowej dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego w poniższym linku:

http://bip.umig-twardogora.dolnyslask.pl/dokument,iddok,4780,idmp,19,r,r

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę podwykonawców.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie do 31 grudnia 2017r. Termin wykonania zamówienia związany jest z realizacją robót budowlanych i dodatkowo obejmuje czas niezbędny na dokonanie czynności odbiorczych i rozliczeniowych oraz okres udzielonej gwarancji i rękojmi wynoszący odpowiednio od 60 – 120 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego w zależności od wyników przetargu na roboty budowlane.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

B. Z postępowania o udzielenie zamówienia obligatoryjnie wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13)	wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.),

b)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)	skarbowe,

d)	o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

14)	wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15)	wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16)	wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17)	wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18)	wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19)	wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20)	wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21)	wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437, 544, 1020 i 1165);

22)	wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23)	wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

C. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

D. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

3. zdolności technicznej lub zawodowej

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest należycie wykonana usługa, polegająca na świadczeniu usług pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przy minimum dwóch zadaniach, polegających na budowie krytej pływalni o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00zł. Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawcę oraz podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane protokołu odbioru końcowego robót lub dokumentu o charakterze równoważnym.

2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.:

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - jedna osoba - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65),

- minimalne doświadczenie:

- minimum 5 lat zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w tym kierowanie lub nadzorowanie minimum dwiema budowami krytej pływalni.

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej - jedna osoba - posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz..U.2014.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65),

- minimalne doświadczenie:

- minimum 5 lat zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie,

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – jedna osoba -posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz..U.2014.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65),

- minimalne doświadczenie:

- minimum 5 lat zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie,

- Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – jedna osoba - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz..U.2014.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65),

- minimalne doświadczenie:

- minimum 5 lat zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w tym kierowanie lub nadzorowanie minimum dwiema budowami krytej pływalni w branży sanitarnej obejmującej między innymi technologię wody basenowej,

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wyszczególnionych powyżej tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

UWAGA:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1 UWAGI, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1. UWAGI.

VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga:

- Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na:

- ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- ZAŁĄCZNIKU NR 2b do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Uwaga:

- Dokumenty mają określać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

- oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

- oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Uwaga:

- Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- Wykaz zrealizowanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Uwaga:

- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ.

- Rodzaj wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ.

- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – WYKAZ USŁUG.

- Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych usług, podając datę i kurs.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ.

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie nad robotami budowlanymi, świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ.

- W wykazie osób dla inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych należy podać rodzaj posiadanych uprawnień, numer uprawnień, określić czy są bez ograniczeń oraz opisać doświadczenie na samodzielnym stanowisku w budownictwie z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3 poz. 2) SIWZ.

- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – WYKAZ OSÓB.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

- oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

  - Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 9 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

- oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

Nie dotyczy

UWAGA :

- Oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 3) SIWZ, w przypadku:

a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

    - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.

    - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    - Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

    - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

    - Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:

              - w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Urzędu):

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

              - faksem na numer: 71 3158142

              - w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: ratusz@twardogora.pl

    - Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Aleksander Król – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Urząd Miasta i Gminy

w Twardogórze, pok. 23, telefon 71-3992248, faks 71-3158142, adres e-mail: it@twardogora.pl

VIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

X.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.	Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.

  - W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. 	Ofertę składa się w języku polskim.

4. 	Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. 	Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

- wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;

OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. 	Wykonawca składa wraz z ofertą:

- wymienione w pkt VI. ppkt 1 poz. 1) SIWZ oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

- pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,

- pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- dokumenty, o których mowa w pkt VI ppkt 1 poz. 2) SIWZ, stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

7.	Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

XI.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 14, w Biurze Obsługi Klienta - pokój nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia  15 lutego 2017 r. o godz. 1200

  - Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych 
kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

OFERTA

„Nadzór dla zadania pn. BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W TWARDOGÓRZE W RAMACH PROGRAMU „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"- nie otwierać przed 15.02.2017r. godz. 12:30”

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1., a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA".

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – sala posiedzeń – pok. nr 19. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto (uwzględniającą należny podatek VAT), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, wpisując kwotę w odpowiednim miejscu formularza ofertowego (załącznik Nr 1) cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po przecinku). Wpisana kwota musi być sumą cen za wykonanie całości zadania we wszystkich branżach. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej brutto za wykonanie całości zadania zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, dojazdy, diety, podatki, ubezpieczenia oraz inne określone w SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać pełny zakres usług oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania całości zakresu usług wynikającego z Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, obowiązujących norm i przepisów, SIWZ.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze Umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w swojej ofercie musi uwzględniać wymagania i obowiązki Wykonawcy wskazane w SIWZ i we wzorze umowy.

- Ceny wykonywanych robót nie będą waloryzowane.

XIII.	 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:

(1) cena (brutto)				- 80%

(2) ilość pobytów na budowie		- 10%

(3) doświadczenie w nadzorowaniu 	- 10%

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3.	Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

X(1) x 80% + X(2) x 10% + X(3) x 10%

gdzie:

X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)

X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium ilość pobytów na budowie

X(3) - liczba punktów przyznawana w kryterium doświadczenie w nadzorowaniu

(1) Sposób obliczenia X(1):

- Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

| X(1) = | cena (brutto) najniższa x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | cena (brutto) badanej oferty |

- Sposób obliczenia X(2):

Zakłada się, że wymagana minimalna ilość pobytów na budowie wynosi minimum trzy.

W kryterium „ilość pobytów na budowie”  Wykonawca za zaoferowanie ilości udokumentowanych pobytów w ciągu jednego tygodnia na budowie otrzyma:

- 0 pkt za trzy pobyty w ciągu tygodnia

- 1 pkt za cztery pobyty w ciągu tygodnia

- 2 pkt za pięć pobytów w ciągu tygodnia

- Sposób obliczenia X(3):

Zakłada się, że wymagana minimalna ilość nadzorowanych krytych pływalni wynosi minimum dwie.

W kryterium „doświadczenie w nadzorowaniu”  Wykonawca za przedstawienie udokumentowanego doświadczenia otrzyma:

- 0 pkt za udokumentowane minimum dwa nadzory krytych pływalni

- 1 pkt za udokumentowane trzy lub cztery nadzory krytych pływalni

- 2 pkt za udokumentowane minimum pięć nadzorów krytych pływalni

4.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.	Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ppkt 1. poz. 1) i 4) na stronie internetowej, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

XIX.	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX.	INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI.	OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XXII.	ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywać należy na adres e-mail: ratusz@twardogora.pl w formie skanu oryginału pisma oraz niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

Strona internetowa Zamawiającego: www.twardogora.pl

XXIII.	INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIV.	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

XXV.	INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI.	OKREŚLENIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a:

Nie dotyczy.

XXVII. 	INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36a UST. 2

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

### XXVIII.	   INFORMACJE DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

- projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

### XXIX.	PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143a UST. 3

Nie dotyczy.

XXX. 	STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a;

Wszystkie standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia w tym zakres świadczonych usług, ilość pobytów na budowie, sposób dokumentowania pobytów, zostały określone w rozdziale III SIWZ.

XXXI. 	LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY MIEĆ ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.

Nie dotyczy.

XXXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- ZAŁĄCZNIK NR 1   	- formularz OFERTA

- ZAŁĄCZNIK NR 2a 	- Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

- ZAŁĄCZNIK NR 2b 	- Treść oświadczenia zawierającego informacje stanowiące wstępne

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

- ZAŁĄCZNIK NR 3  	-  wzór Umowy

- ZAŁĄCZNIK NR 4  	-  ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

- ZAŁĄCZNIK NR 5  	-  oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

- ZAŁĄCZNIK NR 6  	- WYKAZ USŁUG

- ZAŁĄCZNIK NR 7  	- WYKAZ OSÓB

- ZAŁĄCZNIK NR 8  	- Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: GMINA TWARDOGÓRA |  |  |  |  |
| Adres: 56-416 TWARDOGÓRA, ul. Ratuszowa 14 |  |  |  |  |
| WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa: |  |  |  |
|  | NIP: |  |  |  |
|  | Województwo: |  |  |  |
|  | Miejscowość: | Kod pocztowy: |  | Kraj: |
|  | Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): |  |  |  |
|  | E-mail: | Tel.: |  |  |
|  | Adres internetowy (URL): | Faks: |  |  |
| ADRES DO KORESPONDENCJI |  |  |  |  |  |
| Nazwa: |  |  |  |  |  |
| Województwo: |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  |  | Kod pocztowy: | Kraj: |  |
| Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): |  |  |  |  |  |
| Tel: |  |  |  | Faks: |  |

Składając ofertę w postępowaniu na: Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową (brutto):

...............................  zł

słownie złotych: ...........................................................................................................   Cena zawiera należny podatek VAT

- Oferujemy ilość pobytów na budowie w ciągu jednego tygodnia przez cały okres realizacji zadania wynoszący minimum ………………….. pobyty.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że ilość pobytów na budowie będzie wynosić min. 3 w ciągu jednego tygodnia przez cały okres realizacji zadania.

- Informujemy, że posiadamy doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych dotyczących realizacji krytych pływalni i łącznie w okresie prowadzonej działalności wynoszącej ………….. lat, nadzorowaliśmy …………………. budowy krytych pływalni.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że ilość nadzorowanych obiektów wynosi min. 2 w okresie ostatnich 10 lat zgodnie z rozdziałem V pkt. D ppkt 3.1).

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia zakończenia robót budowlanych planowanych do 31 grudnia 2017r. wraz z okresem na dokonanie odbiorów i rozliczeń zadania, a także w okresie gwarancji i rękojmi wynoszącej od 60-120 miesięcy.

- Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności wynoszące 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zostały przez nas zaakceptowane.

- Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

#### 7. 		Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

#### 8.		Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do

#### niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Składając  ofertę  wykonania  zamówienia  oświadczamy, że:

-	zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji usług przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

10	Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
i informacji faksem lub drogą elektroniczną oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania.

Numer faksu lub adres e-mail, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia i informacje:

numer faksu: ………………………………………  adres e-mail: ………………………………………

Uwaga:

W przypadku niedysponowania przez Wykonawcę faksem i adresem e-mail należy przekreślić powyższy zapis.

PODPISANO

............................., dnia ........................

…...........................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający:

GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

…………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK" ”, prowadzonego przez Gminę  Twardogóra, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt V. lit. D. SIWZ.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt V. lit. D. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot  - podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiający:

GMINA TWARDOGÓRA

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

…………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"”, prowadzonego przez Gminę  TWARDOGÓRA, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….…………………………………

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁACZNIK NR 3

Wzór umowy

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

„Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"”

Rozdział 1 WZÓR UMOWY

Umowa Nr UMiG.IT.272.       RC.2017

Umowa zostaje zawarta w dniu .................................. 2017 r. w Twardogórze pomiędzy:

Gminą Twardogóra z siedzibą ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

w osobie:

Zbigniewa Potyrały

przy kontrasygnacie Skarbnika – Izabeli Kłosowskiej

a firmą:................................................................................................................................

z siedzibą w:........................................................................................................................

NIP:.............................................................REGON..........................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego tj. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej w treści umowy ustawą Pzp.

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

- branża konstrukcyjno-budowlana (w tym między innymi: obiekty kubaturowe, wszystkie roboty budowlane, wyposażenie i sprzęt oraz nie objęte pozostałymi branżami)

- branża elektroenergetyczna, (w tym między innymi: linie, sieci i instalacje elektroenergetyczne, oświetlenie drogowe, układy kogeneracyjne, automatyka),

- branża sanitarna, (w tym między innymi: technologia wody basenowej, sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, pompy ciepła, układy odzysku ciepła, układy kogeneracyjne itp)

- branża drogowa (w tym między innymi: parkingi, komunikacja wewnętrzna, zjazdy, zieleń itp.) w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"

- Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą następujące opracowania:

Projekt budowlany – Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu – projekt zagospodarowania terenu,

Projekt budowlany – Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu – projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt budowlany – Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze – branża sanitarna i elektryczna

Projekt wykonawczy – Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu, w tym:

Tom 1.1 Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni

Tom 1.2 Sieci i przyłącza sanitarne

Tom 1.3 Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne

Tom 1.4 Drogi i ukształtowanie terenu

Tom 1.4.1 Projekt odtworzenia nawierzchni

Tom 1.4.2 Projekt organizacji ruchu zastępczego

Tom 1.5 Instalacja zewnętrzna źródła ciepła

Tom 2.1 Projekt architektoniczny - stan surowy zamknięty oraz wykończenia zewnętrzne

Tom 2.2 Projekt architektoniczny - stany wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie

Tom 3    Projekt konstrukcyjny

Tom 4.1 Instalacje wodno – kanalizacyjne

Tom 4.2 Projekt instalacji centralnego ogrzewania

Tom 4.3 Projekt źródła ciepła

Tom 4.4 Projekt instalacji wentylacji

Tom 4.5.1 Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia

Tom 4.5.2 Projekt instalacji uzdatniania wody – automatyka i sterowanie

Tom 5.1 Projekt instalacji elektrycznych

Tom 5.2.1 Projekt instalacji niskoprądowych

Tom 5.2.2 Projekt instalacji niskoprądowych – system ESOK

Projekt wykonawczy dla Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze – branża sanitarna i elektryczna, w tym:

5.1 Tom 1 Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej

5.2 Tom 2 Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią „DELFINEK”

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla budowy przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowy części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowy niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu, w tym:

Tom 0.0/ST Część ogólna

Tom 1.1/ST Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni

Tom 1.2/ST Sieci i przyłącza sanitarne

Tom 1.3/ST Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne

Tom 1.4/ST Drogi i ukształtowanie terenu, odtworzenia nawierzchni, org. ruchu zastępczego

Tom 1.5/ST Instalacja zewnętrzna źródła ciepła

Tom 2.1/ST Projekt architektoniczny - stan surowy zamknięty oraz wykończenia zewnętrzne

Tom 2.2/ST Projekt architektoniczny - stany wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie

Tom 3/ST    Projekt konstrukcyjny

Tom 4.1/ST Instalacje wodno – kanalizacyjne

Tom 4.2/ST Projekt instalacji centralnego ogrzewania

Tom 4.3/ST Projekt źródła ciepła

Tom 4.4/ST Projekt instalacji wentylacji

Tom 4.5.1/ST Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia

Tom 4.5.2/ST Projekt instalacji uzdatniania wody – automatyka i sterowanie

Tom 5.1/ST    Projekt instalacji elektrycznych

Tom 5.2.1/ST Projekt instalacji niskoprądowych

Tom 5.2.2/ST Projekt instalacji niskoprądowych – system ESOK

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze, w tym:

Tom 1/ST Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót –

Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej – branża sanitarna

Tom 1/ST Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót –

Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią „DELFINEK”

Tabela Ceny Ryczałtowej - Przedmiar robót dla budowy przyszkolnej krytej pływalni „DELFINEK” w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-widowiskową, przebudowy części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowy niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowania terenu, w tym:

Tom 1.1, 2.1, 3/PR Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni, Projekt

architektoniczny - stan surowy zamknięty oraz wykończenia zewnętrzne,

Projekt konstrukcyjny

Tom 1.2/PR Sieci i przyłącza sanitarne

Tom 1.3/PR Sieci i instalacje elektryczne zewnętrzne

Tom 1.4/PR Drogi i ukształtowanie terenu, odtworzenia nawierzchni, org. ruchu zastępczego

Tom 1.5/PR Instalacja zewnętrzna źródła ciepła

Tom 2.2/PR Projekt architektoniczny - stany wykończeniowe, urządzenia i wyposażenie

Tom 4.1/PR Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych

Tom 4.2/PR Projekt centralnego ogrzewania

Tom 4.3/PR Projekt źródła ciepła

Tom 4.4/PR Projekt instalacje wentylacyjnych

Tom 4.5.1/PR Projekt instalacji uzdatniania wody – technologia

Tom 4.5.2/PR Projekt instalacji uzdatniania wody – automatyka i sterowanie

Tom 5.1/PR Projekt instalacji elektrycznych

Tom 5.2.1/PR Projekt instalacji niskoprądowych

Tom 5.2.2/PR Projekt instalacji niskoprądowych – system ESOK

Tabela Ceny Ryczałtowej - Przedmiar robót dla Roboty budowlane polegające na demontażu i montażu urządzeń i instalacji wewnętrznych. Modernizacja energetyczna w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze, w tym:

Tom 1/PR Projekt źródła ciepła z uwzględnieniem optymalizacji energetycznej – branża sanitarna,

Tom 2/PR Projekt podłączenia kotłowni kogeneracyjnej wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej na terenie hali sportowo-widowiskowej w zabudowie szeregowej wraz z przyszkolną krytą pływalnią „DELFINEK”

- Wykonawcą robót budowlanych zgodnie z zawartą umową nr UMiG.IT.272……RC.2017 z dnia ………….r. jest firma ……………… z siedzibą: ……………..

§ 2

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestycyjnego, działa w imieniu Zamawiającego, który jest inwestorem zadania, o którym mowa w § 1.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

- W imieniu Wykonawcy działać będzie inspektor nadzoru w branży:

- konstrukcyjno-budowlanej, …………………. posiadający uprawnienia budowlane:……………

- drogowej, …………………. posiadający uprawnienia budowlane:……………

- elektroenergetycznej, (oświetlenie drogowe, linie i sieci elektroenergetyczne), ………………….

posiadający uprawnienia budowlane:……………

- sanitarnej, (sieci wod., kan., gaz.) ………………... posiadający uprawnienia budowlane:……………

Koordynatorem wszystkich inspektorów będzie: ……………………

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji usługi: Rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK" , przez co należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (planowany termin zakończenia robót budowlanych do 31.12.2017) i ich odbioru przez Inwestora oraz do upływu okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w ramach zadania, wynoszącego od 60- do 120 miesięcy (w zależności od wyników przetargu na roboty budowlane). W okresie gwarancji i rękojmi będą wykonywane półroczne przeglądy zrealizowanego obiektu z obowiązkowym uczestnictwem inspektora nadzoru.

§ 4

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Inwestora, upoważnionym i zobowiązanym do nadzorowania robót budowlano-instalacyjnych zgodnie z dokumentacją, w tym projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Twardogóra.

- Nadzór inwestorski będzie sprawowany w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z poźn. zmianami) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu Inspektor nadzoru złoży oświadczenie o podjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego budowy.

- Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu fakturą końcową robót, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Inspektor nadzoru zapozna się z pełną dokumentacją projektową, w tym projektem budowlanym, wykonawczym, projektami branżowymi i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany 
w szczególności do:

- Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"

- branża konstrukcyjno-budowlana (w tym między innymi: obiekty kubaturowe, wszystkie roboty budowlane, wyposażenie i sprzęt oraz nie objęte pozostałymi branżami)

- branża elektroenergetyczna, (w tym między innymi: linie, sieci i instalacje elektroenergetyczne, oświetlenie drogowe, układy kogeneracyjne, automatyka),

- branża sanitarna, (w tym między innymi: technologia wody basenowej, sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, pompy ciepła, układy odzysku ciepła, układy kogeneracyjne itp)

- branża drogowa (w tym między innymi: parkingi, komunikacja wewnętrzna, zjazdy, zieleń itp.)

- Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych.

- Weryfikacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Reprezentowania interesów zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizację inwestycji.

- Dokonywania sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do zamawiającego o dokonanie w niej zmian lub uzupełnień.

- Dojazdu i pobytu na placu budowy minimum trzy razy tygodniowo, a jeśli zajdzie taka potrzeba częściej (np. w przypadku robót zanikowych), udokumentowany wpisem do dziennika budowy celem zapewnienia skuteczności nadzoru.

- Sprawdzania przedstawianych przez Kierownika budowy dokumentów materiałów budowlanych, prefabrykatów i innych materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem. Ponadto dokonanie oceny zgodności materiałów budowlanych, elementów prefabrykowanych i urządzeń z ich dokumentami dopuszczającymi do użycia na budowie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów lub urządzeń przewidzianych do wbudowania, Inspektor nadzoru odrzuci dany materiał urządzenie lub prefabrykat jako nie spełniający warunków umowy i przepisów prawa.

- Nadzorowania robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, których wykonanie określa dokumentacja projektowo - wykonawcza.

- Sprawdzania poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawców robót w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach wynikających z umów zawartych między wykonawcą, a zamawiającym.

- Współpracy z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót.

- Kontrolowania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.

- Kontrolowania zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.

- Rozstrzygania - w uzgodnieniu z zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.

- Sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadniania potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowania do zamawiającego o ich wykonanie.

- Kontrolowania jakości oraz określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki.

- Sprawdzania wykonania robót zanikowych.

- Uczestniczenia w odbiorach i próbach technicznych instalacji i urządzeń.

- Kompletowania dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.

- Potwierdzania gotowości do odbioru robót lub obiektu.

- Kontrolowania wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp.

- Uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.

- Uczestniczenia w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek.

- Dokonania rozliczenia końcowego inwestycji.

- Informowania Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.

- Informowania Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Wykonawcy (ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń i instalacji itp.) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru przez wykonawcę robót.

- W przypadku wyniknięcia po zakończeniu zadania kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji wynosi min. 60, a max. 120 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego w zależności od wyników przetargu na roboty budowlane.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac objętych umową.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się  w wysokości: ………………….zł brutto, w tym podatek VAT, słownie: ……………………………………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą cena ryczałtową na całkowity czas umowy wskazany w § 3, niepodlegająca zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszelkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu tej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:

- Na podstawie faktur częściowych wystawianych po wykonaniu usługi w danym miesiącu kalendarzowym w oparciu o podpisany przez strony protokół potwierdzający świadczenie przez Wykonawcę usługi w danym okresie, do wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1,

- Na podstawie faktury końcowej – po wykonaniu prac w ramach nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – w pozostałej części.

- Faktury płatne będą przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Błędnie wystawiona faktura, do czasu jej poprawienia lub uzupełnienia nie rozpoczyna biegu terminu do jej zapłaty.

- W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone w oryginale oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości uregulowane. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za czynności zrealizowane przy udziale podwykonawców, do czasu uzupełnienia brakujących oświadczeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kwot ewentualnych kar umownych na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.

- Płatności wynagrodzenia częściowego, o którym mowa w pkt. 4.a będą realizowane na podstawie złożonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu planowanych płatności, który należy złożyć do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

- Strony umowy ustalają kary umowne:

  - za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zawinionych i za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt.1.

  - za jednorazowe odstąpienie od dojazdu i pobytu na placu budowy – 0,85 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 pkt.1 (za wyjątkiem okresu, w którym Wykonawca robót budowlanych nie rozpoczął lub wstrzymał roboty budowlane, w uzgodnieniu z Zamawiającym).

  - za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 1000,00zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

- Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zaprzestał ich realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

- trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego lub nie wykonuje któregokolwiek z tych obowiązków.

- Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca zaprzestał utrzymania ubezpieczenia na zasadach wymaganych przepisami lub umową,

- Zamawiający powziął wiadomość o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu,

- Wykonawca w sposób uporczywy i rażący narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej  umowy.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 10

- Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i mogą nastąpić jedynie 
w formie pisemnej pod  rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

- Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Wykonawcę pełnego zakresu czynności określonych niniejszą umową.

§ 13

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY               		                      WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Oświadczam, iż:

................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaje do dyspozycji:

.............................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj. ………………………………………………………………………………………………………………….…….. na potrzeby realizacji zamówienia na „Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"” prowadzonego przez: Gminę Twardogóra:

      - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

tak

nie

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………….………….……………………………

data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby

…………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"”

oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień

publicznych*

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,*

* niepotrzebne skreślić

PODPISANO

.................................., dnia ...............................

....................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

WYKAZ USŁUG składany w postępowaniu:

„Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"”

| Lp. | RODZAJ USŁUG | DATA WYKONANIA USŁUGI | MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI | WARTOŚĆ Nadzorowanych robót | PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO USŁUGA ZOSTAŁA WYKONANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

            - Wypełnić zgodnie z postanowieniami pkt VI. ppkt 3. poz. 1) SIWZ.

            - Rodzaj wykazanych usług należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 1) SIWZ.

.................................., dnia ...............................

....................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB składany w postępowaniu na:

„Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"”

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | KWALIFIKACJE ZAWODOWE I WYKSZTAŁCENIE | UPRAWNIENIA | DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU KIEROWNIKA BUDOWY/INSPEKTORA NADZORU | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (w przedmiotowym postępowaniu) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Dla inspektorów nadzoru robót branżowych należy podać rodzaj posiadanych uprawnień, numer uprawnień, określić czy są bez ograniczeń oraz opisać doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt 3. poz. 2) SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wskazanych w wykazie tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

.................................., dnia ...............................

....................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"”

zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PODPISANO

.................................., dnia ...............................

.............................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia