Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-Twardogóra

w ramach Projektu

„e-Twardogóra”

Oś 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi - horyzont

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Spis treści

Słownik pojęć i wykaz skrótów	4

1	Dane formalno-organizacyjne	8

1.1	Zamawiający	8

1.2	Wykonawca	8

1.3	Termin realizacji	8

2	Wstęp	8

2.1	Powody podjęcia Projektu	10

2.2	Rozwiązanie biznesowe	11

3	Przedmiot Zamówienia	11

4	Etapy realizacji Zamówienia	14

5	Koncepcja logiczna wdrażanego systemu	16

6	Stan obecny	16

6.1	Zbiory danych	17

6.2	Oprogramowanie dziedzinowe	17

7	Procesy biznesowe	20

8	Wymagania funkcjonalne	20

8.1	Wymagania ogólne (WFO)	20

8.2	Wymagania dotyczące Portali (WFP)	23

8.3	Wymagania dotyczące Systemu (Komponentu) e-usług	27

8.4	Wymagania dotyczące wdrożenia e-usług	30

8.5	Wymagania dotyczące rozbudowy/wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego	32

8.6	Wymagania dotyczące wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej	33

8.7	Wymagania dotyczące wdrożenia SEOD	33

8.8	Wymagania dotyczące wdrożenia systemów wspomagających dla jednostek oświatowych	34

8.9	Interfejs użytkownika (WFI)	34

8.10	Szyna Danych (WFS)	35

8.11	Dostawa sprzętu teleinformatycznego	36

9	Wymagania pozafunkcjonalne	36

9.1	Ogólne (WPO)	36

9.2	Dokumentacja (WPDok)	38

9.3	Instruktaż (WIns)	41

9.4	Testy (WPT)	43

9.5	Bezpieczeństwo Systemu (Komponentu) e-usług (WPB-O)	44

9.6	Dostępność (WPD)	49

9.7	Wydajność (WPW)	49

9.8	Zgodność z prawem (WPZP)	50

9.9	Migracja danych / systemów (WPMi)	51

9.10	Integracja z innymi systemami	51

10	Załączniki	51

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

- Administrator – Użytkownik wewnętrzny konfigurujący i zarządzający modułami systemu dziedzinowego i infrastrukturą, w tym systemem e-usług.

- API (ang. Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji) –ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. Elementem API jest dokumentacja techniczna umożliwiająca jego wykorzystanie przez zewnętrzne systemy.

- Autentyczność – właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane.

- Awaria - odstępstwo w działaniu modułu lub systemu od oczekiwanego zachowania lub rezultatu działania.

- Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

- CMS	- System zarządzania treścią Portalu (ang. CMS – Content Management System).

- CSW – Catalog Service-for the Web – usługa umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiająca wyświetlanie zawartości metadanych.

- Błąd – wada oprogramowania modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej czynności.

- Dokumentacja - wszelka dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę dostarczona i modyfikowana w wyniku realizacji umowy.

- Dokument Elektroniczny (DE) - Dokument Elektroniczny w rozumieniu przepisów Art. 3 ust. 2) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).

- Dni robocze – wszystkie dni z pominięciem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.

- Dostępność – właściwość określającą, że zasób systemu informatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie informatycznym.

- e-BOI – Portal e-Usług.

- ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma informatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).

- ESB, szyna usług, szyna ESB (ang. Enterprise Service Bus) - oparte na otwartych standardach oprogramowanie typu, „middleware”, które dostarcza możliwość bezpiecznego współdziałania (interoperacyjność) aplikacji poprzez interfejsy usług sieciowych (web services). Szyna usługowa zapewnia wymianę informacji pomiędzy aplikacjami opartymi na różnych technologiach, działających na różnych platformach poprzez usługi integracyjne takie jak transformacje i inteligentny routing informacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania usługi mogą być dowolnie konfigurowane, rozszerzane, przemieszczane lub podmieniane bez przerywania pracy systemów biznesowych lub modyfikowania aplikacji.

- EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją - oprogramowanie dedykowane do wykonywania ewidencji czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów Instrukcji Kancelaryjnych. Oprogramowanie to realizuje funkcje rejestracji, przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej w repozytoriach oraz ewidencjonowania obiegu korespondencji i spraw w obrębie JST.

- e-usługa - elektroniczna usługa publiczna – to działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość tzn. bez jednoczesnej obecności stron. Załatwienie sprawy odbywa się z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi doręczania dokumentów elektronicznych..

- Formularz Elektroniczny (e-formularz) - graficzny interfejs Użytkownika wystawiany przez oprogramowanie służący do przygotowania wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011, Nr 206, poz.1216).

- Integralność – właściwość polegająca na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony.

- JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego.

- PD – Poziom Dojrzałości e-usług - e-dojrzałość usługi publicznej – zakres, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez Internet, mierzony 5-stopniową skalą:

  - 1: informacja o możliwości skorzystania z usługi,

  - 2: interakcja (możliwość pobrania formularza),

  - 3: dwustronna interakcja (możliwość pobrania i odesłania formularza),

  - 4: pełna transakcyjność (pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością),

  - 5: personalizacja (dostosowanie usługi do indywidualnych preferencji, np. przypominająca informacja sms).

- e-usługi poziom 3 - dwustronna interakcja – usługi zapewniające możliwość wypełnienia elektronicznego formularza (format XML) na stronie internetowej urzędu (np. portalu podatkowym) lub ePUAP (usługi połączone są z niezbędnym systemem identyfikacji elektronicznej Użytkownika np. Profil Zaufany).

- e-usługi poziom 4 - transakcja – usługi transakcyjne, udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz jej dostarczanie (zezwolenia, zaświadczenia decyzji lub innego dokumentu, o który stara się Użytkownik) – nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi– często połączone są z elektroniczną płatnością.

- e-usługi poziom 5 - personalizacja - usługi spersonalizowane, udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz jej dostarczanie (nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi), w tym wykonanie płatności online, są to usługi automatycznie dostarczane i dostosowane do indywidualnych preferencji klienta, np. przypominająca informacja sms.

- Ewidencja – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty mogą stanowić referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach.

- Interoperacyjność – zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów informatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów informatycznych.

- KRI - Krajowe Ramy Interoperacyjności – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych, określonych w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

- Model usługowy – model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu informatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture – SOA).

- Oprogramowanie Aplikacyjne – oprogramowanie (system informatyczny) wdrażane w ramach Umowy, istniejące i dystrybuowane przez Wykonawcę niezależnie od niniejszej Umowy, w tym modyfikowane i rozbudowywane na potrzeby realizacji Umowy.

- Portal e-Usług (e-BOI), Portal Placówek Oświatowych – w skrócie Portal - witryna internetowa integrująca wszystkie e-usługi (komponenty modułów e-usług).

- Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

- Rejestr publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

- RKP - Rejestr korespondencji przychodzącej

- SOAP (Simple Object Access Protocol) – prosty protokół komunikacyjny oparty na języku XML, umożliwiający przekazywanie wywołań zdalnych komponentów Web Services.

- System – rozumiany jako system teleinformatyczny obejmujący system e-usług, wdrożone moduły systemu dziedzinowego oraz Portal e-Usług.

- Użytkownik – mieszkaniec, w tym pracownik Urzędu, przedsiębiorca posiadający swój unikalny login i hasło, wymagane przy skorzystaniu z e-usług.

- Użytkownik wewnętrzny - osoba, która jest pracownikiem Urzędu lub jego jednostki organizacyjnej, posiada swój unikalny login i hasło i wykonuje obowiązki służbowe.

- Web Service - usługa sieciowa dostarczająca określoną funkcjonalność poprzez sieci Internet, niezależnie od platformy sprzętowej i implementacji.

- WFS – Web Feature Service – usługa pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich części, w formie ustrukturyzowanych obiektowych danych wektorowo-opisowych (głównie w formacie GML).

- WMS – Web Map Service  - usługa przeglądania (wyświetlania) danych w postaci dynamicznie generowanych obrazów map z mozliwością uzyskania informacji o obrazowanym obiekcie; pliki obrazów: rastrowe (JPG, PNG, GIF), wektorowe (SVG, KML).

- Wzór dokumentu elektronicznego - wzór pisma w formie Dokumentu Elektronicznego w rozumieniu Art.19 b) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) oraz §18 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.180).

- Wykonawca – wyłoniony  w drodze przetargu nieograniczonego, którego zadaniem jest realizacja przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający – UMiG, Gmina w Twardogórze.

- Zasoby informacyjne – obiekty, którymi są dane i informacje oraz zbiory tych obiektów, gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory dokumentów.

- System Dziedzinowy (SD) - samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony do świadczenia usług dla określonego obszaru. Nie stanowi on części innego systemu dziedzinowego, ale może być z nim powiązany i zintegrowany. System dziedzinowy może być źródłem informacji dla innych systemów dziedzinowych (czyli bazą referencyjną).

- XML - Format XML (Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami, standard zgodny z KRI.

# Dane formalno-organizacyjne

## Zamawiający

Gmina Twardogóra

ul. Ratuszowa 14,

56-416 Twardogóra

Zamówienie zostanie zrealizowane dla Urzędu Gminy oraz następujących jednostek podległych:

| Lp. | Nazwa jednostki | Skrót | Adres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze | SP2 | ul. Stefana Batorego 5 56-416 Twardogóra |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze |  | ul. Św. Jadwigi 7 56-416 Twardogóra |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Goszczu | SP Goszcz | Goszcz, ul. Szkolna 1 56-416 Twardogóra |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim | SP Grabowno | Grabowno Wielkie 139a 56-416 Twardogóra |
| 5. | Miejskie Przedszkole w Twardogórze | Przedszkole | ul. Grunwaldzka 1 56-416 Twardogóra |
| 6. | Centrum Usług Wspólnych w Twardogórze | CUW | ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra |

Tabela 1 Wykaz jednostek podległych

## Wykonawca

Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-Twardogóra.

## Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 30.09.219 r. od daty podpisania umowy. Jednocześnie skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, a tym samym do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany termin zaproponowany w ofercie Wykonawcy.

# Wstęp

Projekt „e-Twardogóra” przewiduje stworzenie Portalu e-Usług, który umożliwi 24-godzinny dostęp przez 7 dni w tygodniu do e-usług publicznych, realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Twardogóra możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

Realizacja Projektu dostarczy narzędzie wspierające efektywne zarządzanie oraz przyczyni się do rozwiązania wielu problemów, jakie obecnie występują w związku z załatwianiem spraw urzędowych.

Wnioskodawcą, Inwestorem i Operatorem projektu jest Gmina Twardogóra. Projekt obejmuje jednostki organizacyjne: UMiG, Centrum Usług Wspólnych, Miejskie Przedszkole w Twardogórze i szkoły podstawowe: nr 2 w Twardogórze, w Goszczu oraz w Grabownie Wielkim.

Zakres planowanych do wdrożenia e-usług obejmuje:

| ID | NAZWA E-USŁUGI | DOCELOWY POZIOM DOJRZAŁOŚCI |
| --- | --- | --- |
| eU.01 | Informacja o zagospodarowaniu działki (A2B, A2C) | 3 |
| eU.02 | Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (A2B, A2A) | 4 |
| eU.03 | Wniosek o wydanie zaświadczenia o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (A2C, A2B) | 4 |
| eU.04 | Wydanie o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (A2B, A2C) | 4 |
| eU.05 | Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (A2B, A2C) | 3 |
| eU.06 | Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (A2B, A2C) | 3 |
| eU.07 | Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (A2B, A2C) | 3 |
| eU.08 | Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (A2B, A2C) | 3 |
| eU.09 | Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (A2B , A2C) | 3 |
| eU.10 | Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (A2B, A2C) | 3 |
| eU.11 | Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (A2B, A2C) | 3 |
| eU.12 | Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (A2B) | 3 |
| eU.13 | Zgłoszenie o awarii latarni ulicznej (A2B, A2C) | 3 |
| eU.14 | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (A2B, A2C) | 5 |
| eU.15 | Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (A2B, A2C) | 3 |
| eU.16 | Deklaracja na podatek od nieruchomości (A2B) | 5 |
| eU.17 | Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (A2C) | 5 |
| eU.18 | Deklaracja na podatek rolny (A2B) | 5 |
| eU.19 | Informacja w sprawie podatku rolnego (A2C) | 5 |
| eU.20 | Deklaracja na podatek leśny (A2B) | 5 |
| eU.21 | Informacja w sprawie podatku leśnego (A2C) | 5 |
| eU.22 | Deklaracja na podatek od środków transportowych (A2B) | 5 |
| eU.23 | Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym /o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (A2B) | 4 |
| eU.24 | Informacja dotycząca najbliższych terminów posiedzeń komisji i sesji rady | 3 |
| eU.25 | E-nabór do szkół i przedszkola (A2C) | 4 |
| eU.26 | E-usprawiedliwienia (A2C) | 4 |
| eU.27 | E-świetlica (A2C) | 4 |
| eU.28 | E-biblioteka (A2C) | 3 |
| eU.29 | E-opłaty przedszkolne (A2C) | 4 |

## Powody podjęcia Projektu

Głównym powodem podjęcia Projektu „e-Twardogóra” jest niski poziom i zakres e-usług publicznych świadczonych przez instytucje publiczne z terenu Gminy Twardogóra. W celu zbadania szczegółowych problemów w obszarze administracji publicznej przeprowadzono badania wśród mieszkańców gminy, pozwalające na zidentyfikowanie potrzeb w zakresie e-usług.

Podstawowym problemem dla mieszkańców jest brak wystarczającej oferty e-usług. Interesariusze oczekują użyteczności oferowanych usług oraz łatwości ich realizacji samodzielnie przez Internet. E-usługi powinny być łatwo dostępne i o niskim stopniu zaawansowania. W przeciwnym razie odbiorca, gdy napotka trudności w obsłudze e-usługi, może mieć obawy, czy wykonuje ją w sposób właściwy, a tym samym skłonny będzie powrócić do tradycyjnej metody.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze obecnie świadczy 82 e-usługi opisane w kartach usług udostępnionych na stronie internetowej Urzędu na 2 poziomie dojrzałości oraz 1 e-usługę dostępną poprzez portal ePUAP na 3 poziomie dojrzałości. Wnioskodawca nie zapewnia obsługi spraw w całości drogą elektroniczną, a użytkownik nie ma możliwości dokonania transakcji on-line, jeśli dana usługa skutkuje finansowym zobowiązaniem wobec Urzędu. Powoduje to konieczność poniesienia przez Interesariuszy kosztów dojazdu do Urzędu i wydłuża czas załatwienia danej sprawy. Dodatkowym problemem jest ograniczona dostępność Urzędu dla Interesariuszy - 5 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

## Rozwiązanie biznesowe

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanu infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze oraz przeprowadzonych spotkań z wykonawcami systemów informatycznych oferujących systemy informatyczne umożliwiające wdrożenie e-usług, proponuje się dostarczenie nowego rozwiązania w miejsce obecnie wykorzystywanej infrastruktury informatycznej w UMiG.

W skład nowopowstałego systemu wchodzą następujące elementy:

- Portal Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (e-BOI) zapewniający dostęp do wdrożonych e-usług. Portal umieszczony w chmurze (hostingu zewnętrznym).

- Aplikacja Elektronicznego Obiegu Dokumentów umożliwiająca obsługę pism przychodzących i wychodzących z jednostek objętych projektem oraz formularzy elektronicznych złożonych poprzez portal e-BOI.

- System dziedzinowy, w którym odbywa się merytoryczne załatwienie danej sprawy przez pracowników poszczególnych Referatów i stanowiska samodzielne.

- Portal Platformy Informacyjnej Placówek Oświatowych zapewniający dostęp do usług elektronicznych z zakresu oświaty oraz dostęp do systemów dziedzinowych wspomagających pracę jednostek oświatowych.

- Sieć LAN UMiG pozwalająca na pracę urzędu oraz bezpieczne połączenie poprzez tunel VPN z portalem e-BOI, a także innymi jednostkami objętymi Zintegrowanym Systemem Informatycznym.

- Moduł integrujący z PZ (Profilem Zaufanym) oferujący mechanizmy uwierzytelniania dla Interesariuszy systemu oraz umożliwiający dostęp do wdrożonych e-usług

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-Twardogóra” w ramach Projektu: „e-Twardogóra”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont.

Zakładane w ramach zamówienia działania do wykonania obejmują:

- Dostawę sprzętu informatycznego.

- Wdrożenie/modernizacja oprogramowania dziedzinowego.

- Uruchomienie Portali.

- Wdrożenie e-usług.

- Instruktaż z obsługi wdrożonych rozwiązań.

Przedmiot Zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Poniżej tabela elementów Zamówienia wraz z opcją wdrożenia oprogramowania (które jednostki obejmują):

| Lp. | Nazwa elementu | UMiG | SP2 | SP Goszcz | SP Grabowno | Przedszkole | CUW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Portal e-Usług (e-BOI) | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Portal Placówek Oświatowych |  | X | X | X | X |  |
| E-usługi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | eU.01 – Informacja o zagospodarowaniu działki (Inf-Z) | X |  |  |  |  |  |
| 2. | eU.02 – Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) | X |  |  |  |  |  |
| 3. | eU.03 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Z-MPZP) | X |  |  |  |  |  |
| 4. | eU.04 – Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) | X |  |  |  |  |  |
| 5. | eU.05 – Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (War-D) | X |  |  |  |  |  |
| 6. | eU.06 – Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Publ-D) | X |  |  |  |  |  |
| 7. | eU.07 – Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (War-Z) | X |  |  |  |  |  |
| 8. | eU.08 – Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Publ-Z) | X |  |  |  |  |  |
| 9. | eU.09 – Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (War-P) | X |  |  |  |  |  |
| 10. | eU.10 – Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Publ-P) | X |  |  |  |  |  |
| 11. | eU.11 – Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (Nr-B) | X |  |  |  |  |  |
| 12. | eU.12 – Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Alk) | X |  |  |  |  |  |
| 13. | eU.13 – Zgłoszenie o awarii latarni ulicznej (Aw) | X |  |  |  |  |  |
| 14. | eU.14 – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Odp) | X |  |  |  |  |  |
| 15. | eU.15 – Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (UDK) | X |  |  |  |  |  |
| 16. | eU.16 - eU.22 – Podatki lokalne (ePO) | X |  |  |  |  |  |
| 17. | eU.23 – Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym /o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (PD) | X |  |  |  |  |  |
| 18. | eU.24 – Informacja dotycząca najbliższych terminów posiedzeń komisji i sesji rady (Rad) | X |  |  |  |  |  |
| 19. | eU.25 – e-Nabór do szkół i przedszkola (eNSP) |  | X | X | X | X |  |
| 20. | eU.26 – e-Usprawiedliwienia (USz) |  | X | X | X |  |  |
| 21. | eU.27 – e-Świetlica (eŚ) |  | X | X | X |  |  |
| 22. | eU.28 – e-Biblioteka (eB) |  | X | X | X |  |  |
| 23. | eU.29 – e-Opłaty przedszkolne (OpP) |  |  |  |  | X |  |
| Zintegrowany System Informatyczny (rozbudowa/wdrożenie) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obszar: finanse i księgowość (FK) | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Obszar: środki trwałe (ST) | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Obszar: obsługa kasy (OK) | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Obszar: tworzenie budżetów i prognoz finansowych (BiP) | X |  |  |  |  |  |
| 5. | Moduł do obsługi fakturowania i ewidencji VAT (FV) | X |  |  |  |  |  |
| 6. | Rejestr Umów (RU) | X |  |  |  |  |  |
| 7. | Obsługa podatku od nieruchomości, rolny i leśny (PNRL) | X |  |  |  |  |  |
| 8. | Obsługa podatku od środków transportu (PST) | X |  |  |  |  |  |
| 9. | Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK) | X |  |  |  |  |  |
| 10. | Obszar: obsługa przelewów masowych (PM) | X |  |  |  |  |  |
| 11. | Obsługa pozostałych opłat lokalnych (OL) | X |  |  |  |  |  |
| 12. | Obsługa dopłat do paliw - podatek akcyzowy (PA) | X |  |  |  |  |  |
| 13. | Obsługa zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (ZPD) | X |  |  |  |  |  |
| System Informacji Przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System Informacji Przestrzennej (SIP/GIS) | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Moduł Geoportal | X |  |  |  |  |  |
| Obieg Dokumentów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SEOD | X | X | X | X | X | X |
| Systemy wspomagające dla jednostek oświatowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System do planowania i zatwierdzania organizacji oraz zarządzania budżetem w jednostkach oświatowych (SZK-1) |  | X | X | X |  | X |
| 2. | Narzędzie wspomagające przygotowanie planów lekcji (SZK-2) |  | X | X | X |  |  |
| 3. | System do zarządzania informacją o uczniu – moduł wspierający obsługę sekretariatu (SZK-3) |  | X | X | X |  |  |
| 4. | System elektronicznego dziennika (SZK-4) |  | X | X | X |  |  |
| 5. | Narzędzie wspomagające wydruk świadectw (SZK-5) |  | X | X | X |  |  |
| 6. | System wspomagania pracy przedszkola (SZK-6) |  |  |  |  | X |  |
| 7. | Narzędzie do kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (SZK-7) |  | X | X | X |  | X |

Tabela 2 Opcja wdrożenia elementów Zamówienia

# Etapy realizacji Zamówienia

Realizacja niniejszego Zamówienia została podzielona na następujące etapy:

- Etap I – Przygotowanie wdrożenia

W ramach Etapu I przewiduje się staranne i precyzyjne zaplanowanie wdrożenia, w szczególności przedstawienie w jaki sposób zostaną zrealizowane jego cele. Wszystkie opracowane analizy będą stanowić podstawę do sporządzenia Planu Wdrożenia, podlegającego akceptacji Zamawiającego. Jako część Planu Wdrożenia Wykonawca opracuje Harmonogram realizacji prac. Opracowany Harmonogram musi być spójny i musi uwzględniać terminy realizacji poszczególnych etapów oraz zadań wchodzących w zakres prac w ramach etapów. Szczegółowe wymagania odnośnie Planu Wdrożenia znajdują się w rozdziale 9.2. Dokumentacja. Akceptacja Planu Wdrożenia jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kolejnego etapu.

- Etap II – Wdrożenie Systemu

W ramach niniejszego etapu przewiduje się opracowanie Projektu Technicznego stanowiącego doprecyzowanie wymagań, w szczególności dotyczących przebiegu procesów biznesowych. Projekt Techniczny wymaga akceptacji Zamawiającego. Na jego podstawie Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu kolejne wersje Systemu. System będzie opracowywany i dostarczany w sposób iteracyjny. W ramach Etapu II odbędzie się również dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego.

Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył System w następujących wersjach:

- Wersja robocza – niedostępne publicznie środowisko, w którym Wykonawca będzie wdrażał na bieżąco kolejne funkcjonalności Systemu zgodnie z SOPZ, w trybie określonym Planem Wdrożenia.

- Wersja testowa – wersja robocza, w której Wykonawca wdrożył wszystkie funkcjonalności wymagane SOPZ i zgłosił gotowość odbioru Systemu.

- Wersja produkcyjna – udostępniona publicznie, odebrana wersja testowa, spełniająca wszystkie wymagania SOPZ oraz kryteria akceptacyjne.

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia testów wersji roboczej celem weryfikacji postępu prac.

Wykonawca musi dokonać wszystkich niezbędnych integracji (w tym integracji e-usług w Portalu) i migracji danych z aktualnie działających Systemów dziedzinowych.

Wykonawca musi, zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem, zgłosić gotowość do odbioru wersji produkcyjnej Systemu w infrastrukturze Zamawiającego. Wersja ta zostanie oceniona na zgodność z SOPZ oraz poddana testom akceptacyjnym w oparciu o przygotowane scenariusze testowe. Na podstawie wyników dokonane zostaną przez Zamawiającego formalne odbiory dostarczonych produktów. Etap zakończy się sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego.

Wymaga się, aby Wykonawca dokonał uszczegółowienia etapów realizacji Zamówienia o zadania, produkty wytworzone w ramach tych zadań.

# Koncepcja logiczna wdrażanego systemu

Schemat blokowy powiązań pomiędzy elementami wdrożenia zamieszczono na rysunku 1.

Rysunek 1 Docelowy model powiązań elementów w ramach projektu

# Stan obecny

Szczegółowe informacje o stanie obecnym Zamawiającego w zakresie sprzętu, oprogramowania i stanu e-usług są zamieszczone w dokumentacji aplikacyjnej.

## Zbiory danych

Poniżej zamieszczono listę zbiorów danych prowadzonych w postaci arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych lub w postaci papierowej:

- Rejestr przesyłek wpływających

- Rejestr przesyłek wychodzących

- Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze

- Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

- Rejestr aktów prawa miejscowego – przepisów gminnych

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

- Rejestr zaświadczeń

- Rejestr instytucji kultury

- Rejestr mieszkańców

- Rejestr cudzoziemców

- Rejestr wyborców

- Rejestr żłobków

- Ewidencja obiektów hotelarskich i innych

- Rejestr wydanych zezwoleń na przewóz osób

- Rejestr wydanych licencji taxi rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Ewidencja udzielonych zamówień o wartości wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Ewidencja prac zleconych ze składka na ubezpieczenie społeczne

- Ewidencja prac zleconych bez składki na ubezpieczenie społeczne

- Centralny rejestr umów

- Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

- Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych

## Oprogramowanie dziedzinowe

### Urząd Miasta i Gminy

Poniżej zamieszczono wykaz oprogramowania używanego w Urzędzie Gminy wraz z technologią ich wykonania oraz możliwością integracji:

| Lp. | Nazwa systemu dziedzinowego | Producent | Technologia wykonania / Możliwość integracji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System Urząd/Urząd.NT – lista modułów: 1. Oprogramowanie do Zarządzania Systemem (Moduł Zarządzania Systemem, Moduł Centralny Słownik Systemowy); 2. Oprogramowanie do obsługi Budżetu; 3. Oprogramowanie do obsługi Finansowo-Księgowej; 4. Oprogramowanie do obsługi Umów; 5. Oprogramowanie do obsługi Faktur; 6. Oprogramowanie do obsługi Kasy; 7. Oprogramowanie do obsługi Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych; 8. Oprogramowanie do obsługi Podatku od Nieruchomości Osób Prawnych; 9. Oprogramowanie do obsługi Podatku Rolnego, Leśnego oraz obsługi Łącznego Zobowiązania Pieniężnego; 10. Oprogramowanie do obsługi Podatku od Środków Transportowych; 11. Oprogramowanie do obsługi Ewidencji Nieruchomości; 12. Oprogramowanie do obsługi Zarządzania Mieniem; 13. Oprogramowanie do obsługi Księgowości Niepodatkowej; 14. Oprogramowanie do obsługi Ewidencji Środków Trwałych; 15. Oprogramowanie do obsługi Ewidencji Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu; 16. Oprogramowanie do obsługi Opłat Lokalnych; 17. Oprogramowanie do obsługi integracji z Systemem Ewidencji Ludności; 18. Oprogramowanie do obsługi Eksportu do GUS; 19. Oprogramowanie do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi; 20. Oprogramowanie do obsługi inwentaryzacji Środków trwałych za pomocą kolektora; 21. Oprogramowanie do obsługi Centralnego VAT. | Sputnik Software | Technologia: - klient-server Baza danych: - MS SQL Express 2012 - Informix - Oracle wersja 10 Integracja z systemami zewnętrznymi: - obecnie zainstalowana wersja nie umożliwia na integrację z Systemem Obiegu Dokumentów; - brak możliwości uruchomienia usług elektronicznych na wysokim poziomie dojrzałości procesowej. |
| 2. | System KDPL | Sygnity SA | Baza danych: - PostgreSQL 8.3 - server Linux Red Hat 4.8.2-16 |
| 3. | System Ewidencji Ludności i Rejestrów Wyborców | Aram Sp. z o.o. | Baza danych: - MS SQL Express wersja 2014 |
| 4. | System Urząd Stanu Cywilnego | Technika | Baza danych: - MS SQL Express 2008 R2 |
| 5. | Bestia | Sputnik Software | Baza danych: - MS SQL Express 2008 |
| 6. | GOMIG Odpady | Arisco | Baza danych: - Baza Firebird wersja 2 |
| 7. | System Obiegu Dokumentów Intradok | Wasko SA | Baza danych: - Baza PostgreSQL wersja 8.2 Integracja z systemami zewnętrznymi: - obecnie zainstalowana wersja uniemożliwia integrację z systemami dziedzinowymi oraz portalem usług elektronicznych |
| 8. | System Źródło – Dowody Osobiste, PESEL, BUSC | COI | Państwowy system dostępu do SRP, dostęp przez przeglądarkę w wydzielonych sieciach roboczych, przy pomocy dedykowanego łącza. |
| 9. | Biuletyn Informacji Publicznej | Wasko SA | Hosting: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dostęp przez przeglądarkę. |

Tabela 3 Stan obecny posiadanych systemów u Zamawiającego

### Jednostki podległe

| SP2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj oprogramowania | Nazwa oprogramowania | Liczba licencji |
| 1. | Oprogramowanie do obsługi jednostki oświatowej | - e-Dziennik: Synergia Librus; - Arkusz organizacyjny: Vulcan Złoty pakiet wariant II dla szkół; - Plan lekcji: asctimetables - e-Świadectwa: Świadectwa Librus; - Biblioteka: MOL NET+ | - na placówkę |
| 2. | Oprogramowanie biurowe | - Office 2016 Pro Plus - Office 2013/2016 STD - Office 365 online edukacyjny | - 25 - Wszystkie komputery - Apl. chmurowe MS |
| 3. | Oprogramowanie antywirusowe | - AntyVirus BitDefender | - Wszystkie komputery |
| 4. | System operacyjny | - Windows Update 10 education | - Wszystkie komputery |
| SP Goszcz |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj oprogramowania | Nazwa oprogramowania | Liczba licencji |
| 1. | Oprogramowanie do obsługi jednostki oświatowej | - e-Dziennik: Synergia Librus; - e-Świadectwa: Świadectwa Librus; | - na placówkę |
| 2. | Oprogramowanie biurowe | - Office 2013 | - 26 |
| 3. | Oprogramowanie antywirusowe | - AntyVirus BitDefender | - Wszystkie komputery |
| 4. | System operacyjny | - Windows 7/10 pro/home | - Wszystkie komputery |
| SP Grabowno |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj oprogramowania | Nazwa oprogramowania | Liczba licencji |
| 1. | Oprogramowanie do obsługi jednostki oświatowej | - e-Dziennik: Synergia Librus; - e-Świadectwa: Świadectwa Librus; - Biblioteka: e-Biblio Librus | - na placówkę |
| 2. | Oprogramowanie biurowe | - Office 2013 | - 25 |
| 3. | Oprogramowanie antywirusowe | - AntyVirus BitDefender | - Wszystkie komputery |
| 4. | System operacyjny | - Windows 10 pro/home | - Wszystkie komputery |
| Przedszkole |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj oprogramowania | Nazwa oprogramowania | Liczba licencji |
| 1. | Oprogramowanie biurowe | - Office 2016 Std | - Wszystkie komputery |
| 2. | Oprogramowanie antywirusowe | - AntyVirus NOD32 | - 7 |
| 3. | System operacyjny | - Windows 10 pro/home | - 4 |

Tabela 4 Stan obecny posiadanych systemów w jednostkach podległych

# Procesy biznesowe

Procesy biznesowe zostały zaprezentowane w notacji BPMN w formie diagramów i stanowią załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ – „Opis procesów biznesowych – e-usługi”.

# Wymagania funkcjonalne

## Wymagania ogólne (WFO)

| Identyfikator | WFO.001 |
| --- | --- |
| W ramach wdrożenia wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje i zapewnić ich utrzymanie i wsparcie w okresie 5 lat od momentu zakończenie realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji w modelu ASFU. |  |

| Identyfikator | WFO.002 |
| --- | --- |
| Żaden z wdrażanych systemów lub komponentów systemu dla swojego działania nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego stacji roboczej. |  |

| Identyfikator | WFO.003 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać bezpieczne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa, prowadzenie Rejestrów Publicznych objętych Projektem według stanu prawnego z dnia odbioru z zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby przepisy prawa zmieniły się w ciągu 60 dni przed odbiorem Systemu w sposób, który nie był możliwy do przewidzenia wcześniej i powodował konieczność zmian w Systemie informatycznym, to jego dostosowanie do tych nowych przepisów zostanie wykonane w ramach gwarancji. |  |

| Identyfikator | WFO.004 |
| --- | --- |
| System musi posiadać budowę modułową, składającą się z poszczególnych modułów/komponentów. |  |

| Identyfikator | WFO.005 |
| --- | --- |
| Modularna budowa Systemu musi zapewniać pełną integrację wszystkich jego elementów oraz musi być wykonana w taki sposób, by uniknąć redundancji danych. Redundancja danych w Systemie jest dopuszczalna tylko na potrzeby tworzenia kopii zapasowych. |  |

| Identyfikator | WFO.006 |
| --- | --- |
| System musi zapewniać przetwarzanie danych w ramach jednej lub wielu instancji bazy danych. |  |

| Identyfikator | WFO.007 |
| --- | --- |
| Wymaga się od Wykonawcy stosowania w Systemie jednolitych rozwiązań, w szczególności stosowania wzorców architektonicznych - komponenty tego samego typu muszą być implementowane w ten sam sposób (poprzez użycie tego samego wzorca). |  |

| Identyfikator | WFO.008 |
| --- | --- |
| System musi działać w środowisku 64 bitowym. |  |

| Identyfikator | WFO.009 |
| --- | --- |
| System musi posiadać budowę komponentową, opartą o Web Services, w której współdziałające komponenty komunikują się za pomocą szyfrowanych protokołów sieciowych (np. SSL/TLS, HTTPS), z wykorzystaniem otwartych standardów takich jak XML, JSON. |  |

| Identyfikator | WFO.010 |
| --- | --- |
| System musi zapewniać zaszyfrowaną transmisję danych między Użytkownikiem a serwerem. |  |

| Identyfikator | WFO.011 |
| --- | --- |
| System musi współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, w tym z drukarkami (lokalnymi, sieciowymi), skanerami (lokalnymi, sieciowymi), kserokopiarkami, faksami itp. |  |

| Identyfikator | WFO.012 |
| --- | --- |
| Podstawą dla realizacji Systemu muszą być wymagania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI) (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2247). |  |

| Identyfikator | WFO.013 |
| --- | --- |
| Interoperacyjność Systemu (Komponentu) e-usług musi być zagwarantowana poprzez jego budowę w modelu usługowym (§ 8.1. KRI), zorientowanym na świadczenie e-usług (Service Oriented Architecture – SOA), w którym wszystkie funkcjonalności systemu teleinformatycznego dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania po stronie użytkownika korzystającego z Systemu (Komponentu) e-usług). |  |

| Identyfikator | WFO.014 |
| --- | --- |
| Interoperacyjność Systemu musi być osiągana poprzez: - jego jednolitość, rozumianą jako stosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne jednostki realizujące zadania publiczne, posiadające dostęp do Systemu; - jego zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do ich wspólnego użytkowania. |  |

| Identyfikator | WFO.015 |
| --- | --- |
| Interoperacyjność Systemu musi być osiągana na poziomach: - organizacyjnym, gwarantującym: - dostęp do aktualnego Systemu; - przepływ informacji w Systemie; - semantycznym, gwarantującym: - stosowanie struktur danych i znaczenia danych w tych strukturach, zgodnych z KRI; - wzajemną referencyjność i harmonizację danych Systemu; - technologicznym, gwarantującym: - neutralność technologiczną Systemu. |  |

| Identyfikator | WFO.016 |
| --- | --- |
| System musi zapewniać realizację zasady re-use, czyli rozwiązania z zakresu ponownego wykorzystania informacji na wielu poziomach, w tym na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym. |  |

| Identyfikator | WFO.017 |
| --- | --- |
| Zintegrowany System Informatyczny musi zapewniać uwierzytelnianie i autoryzację za pomocą mechanizmów LDAP. |  |

| Identyfikator | WFO.018 |
| --- | --- |
| Moduły muszą umożliwiać generowanie wszystkich sprawozdań wymaganych prawnie. |  |

| Identyfikator | WFO.019 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rozwiązań oprogramowania zgodnie z przedstawioną lub własną koncepcją spełniającą wszystkie przedstawione wymagania. W szczególności Wykonawca może pogrupować funkcjonalności i wymagania w innym układzie obejmującym jeden lub więcej przedstawionych modułów. |  |

## Wymagania dotyczące Portali (WFP)

Poniższe wymagania odnoszą się zarówno do Portalu e-Usług (eBOK), jak i Portalu Placówek Oświatowych (Portalu Platformy Informacyjnej Placówek Oświatowych).

| Identyfikator | WFP.001 |
| --- | --- |
| Portal e-Usług (eBOI) oraz Portal Placówek Oświatowych musi być zintegrowany z istniejącym portalem UMiG w Twardogórze (adres: www.twardogora.pl). |  |

| Identyfikator | WFP.002 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi wykonać i dostarczyć Zamawiającemu Portal celem świadczenia e-usług, wdrożonych w ramach Zamówienia. |  |

| Identyfikator | WFP.003 |
| --- | --- |
| Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz wszystkich licencji niezbędnych do wytworzenia i prawidłowego działania Portalu. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zgodzi się na wykorzystywanie danego komercyjnego rozwiązania/danej licencji, z uwagi na jej koszt (związany z opłatami z tytułu utrzymania), Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wybierze inne, dogodne dla Zamawiającego rozwiązanie open source bądź komercyjne. |  |

| Identyfikator | WFP.004 |
| --- | --- |
| Portal musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w tym przede wszystkim: - ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; - ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; - ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247); - a także z obowiązującym u Zamawiającego systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. |  |

| Identyfikator | WFP.005 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni zgodność Portalu z przepisami UE dotyczącymi obowiązków informacyjnych w zakresie zaprojektowania i oznaczania stron internetowych oraz Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju ww. zakresie, w szczególności Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 21 lipca 2017 r. Zasady promocji i oznaczania stron projektu znajdują się pod następującym adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ |  |

| Identyfikator | WFP.006 |
| --- | --- |
| Zamawiający dostarczy Wykonawcy elementy graficzne m.in. logotypy, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w projekcie graficznym Portalu. |  |

| Identyfikator | WFP.007 |
| --- | --- |
| Dostęp do Portalu musi być możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku poprzez sieć Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa informacji. Każdy przypadek awarii strony będzie usuwany bezzwłocznie, a Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnym raportem o przyczynach awarii, a także o środkach zaradczych, jakie podjął, by awaria nie wystąpiła w przyszłości. |  |

| Identyfikator | WFP.008 |
| --- | --- |
| Portal musi umożliwiać dostęp do wszystkich e-usług poprzez przeglądarkę internetową: - Graficzny interfejs użytkownika (GUI) Portalu musi być wytworzony w technologii wielowarstwowej, umożliwiającej pracę przez przeglądarkę internetową wspierającą języki przynajmniej: HTML5, XHTML, CSS3, JavaScript (m.in. Safari, Chrome, Firefox, Edge i Opera); - GUI musi być skalowalny do różnych rozdzielczości ekranu (responsywny). |  |

| Identyfikator | WFP.009 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni kodowanie Portalu zgodne ze standardami W3C. |  |

| Identyfikator | WFP.010 |
| --- | --- |
| Do poprawnego działania Portalu, nie może być wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej Użytkownika. Poprawne działanie i wyświetlanie interfejsu użytkownika musi odbywać się jedynie przez aktualne, na dzień składania ofert, stabilne wersje przeglądarek internetowych wymienionych w wymaganiu powyżej. |  |

| Identyfikator | WFP.011 |
| --- | --- |
| Portal musi posiadać prosty i przejrzysty interfejs użytkownika. |  |

| Identyfikator | WFP.012 |
| --- | --- |
| Językiem Interfejsu użytkownika Portalu oraz dokumentacji powstałej w ramach realizacji Zamówienia musi być język polski. |  |

| Identyfikator | WFP.013 |
| --- | --- |
| Interfejs użytkownika Portalu musi być zgodny ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines - https://www.w3.org/TR/WCAG20/) z uwzględnieniem poziomu AA, co zapewni, że udostępniane dzięki systemowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. |  |

| Identyfikator | WFP.014 |
| --- | --- |
| Portal musi umożliwiać udostępnienie informacji (m.in. o e-usługach) bez konieczności posiadania konta Użytkownika. |  |

| Identyfikator | WFP.015 |
| --- | --- |
| Portal musi udostępniać wszystkie funkcjonalności zgodnie z przypisanymi Użytkownikowi uprawnieniami. |  |

| Identyfikator | WFP.016 |
| --- | --- |
| Sposób dostępu do e-usług musi być spójny graficznie i funkcjonalnie. |  |

| Identyfikator | WFP.017 |
| --- | --- |
| Portal musi zawierać przede wszystkim: - Katalog dostępnych e-usług; - Opis dostępnych e-usług; - Sekcję informacyjną; - Sekcję rejestracji konta; - Sekcję logowania (odzyskiwanie dostępu do konta); - Sekcję pomocy. |  |

| Identyfikator | WFP.018 |
| --- | --- |
| Struktura Portalu powinna być intuicyjna oraz przejrzysta dla Użytkownika. |  |

| Identyfikator | WFP.019 |
| --- | --- |
| Szczegółowa struktura będzie przedmiotem koncepcji sporządzonej przez Wykonawcę, uzgodnionej z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonej. |  |

| Identyfikator | WFP.020 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni system zarządzania treścią Portalu (CMS – Content Management System). System CMS musi posiadać wbudowane zabezpieczenia (m.in. ochrona przed próbą nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania, panel administracyjny dostępny poprzez połączenie szyfrowane), narzędzie do edycji treści w trybie WYSIWYG, usuwanie/podmiana/wersjonowanie dokumentów, podgląd Portalu przed publikacją treści. |  |

| Identyfikator | WFP.021 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby Portal był skalowalny, umożliwiając obsługę zwiększającej się liczby użytkowników i dokumentów oraz udostępniając mechanizmy „load balancing”, cache stron i „failover”. |  |

| Identyfikator | WFP.022 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni w ramach Portalu mechanizm, umożliwiający szybkie uruchomienie wyświetlania informacji o czasowej niedostępności portalu z przyczyn technicznych. |  |

| Identyfikator | WFP.023 |
| --- | --- |
| W trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie usuwał bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych, wszystkie usterki i błędy oprogramowania, a także instalował aktualizacje oprogramowania. |  |

| Identyfikator | WFP.024 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby po uruchomieniu Portalu Wykonawca sporządził dokumentację powykonawczą Portalu, a także przeprowadził instruktaż z obsługi CMS dla wybranych pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej. Dokumentacja powykonawcza musi być aktualizowana przez Wykonawcę po każdej zmianie w oprogramowaniu. |  |

| Identyfikator | WFP.025 |
| --- | --- |
| Utrzymywanie i prowadzenie Portalu musi być realizowane w infrastrukturze Zamawiającego. Uruchomienie Portalu wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami w infrastrukturze Zamawiającego przeprowadzi Wykonawca. Zamawiający dostarczy informacje o domenie i subdomenach dla obu Portali. |  |

| Identyfikator | WFP.026 |
| --- | --- |
| Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do Portalu, elementów Portalu rozumianych jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), w tym przeniesienie praw autorskich do projektu graficznego oraz wszystkich elementów graficznych Portalu. |  |

| Identyfikator | WFP.027 |
| --- | --- |
| Wraz z Portalem, Wykonawca dostarczy narzędzia do administrowania Portalem (konfiguracja, ustalanie praw dostępu, wersjonowanie, postępowanie w przypadku awarii, backup & restore). Narzędzia nie mogą wymagać specjalistycznej wiedzy od administratora, który będzie z nich korzystał. |  |

| Identyfikator | WFP.028 |
| --- | --- |
| W zakresie nieopisanym w niniejszym rozdziale, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę (akceptację) Zamawiającego na wszelkie dokonywane działania, czynności, prace, i przygotowywane przez Wykonawcę dokumenty oraz uwzględnić wszelkie uwagi i sugestie Zamawiającego w związku z realizacją Portalu. |  |

| Identyfikator | WFP.029 |
| --- | --- |
| W ramach niniejszego Zamówienia Portal musi realizować e-usługi, których szczegółowy zakres został określony w kolejnych rozdziałach, zgodnie z: - Portal e-Usług (e-BOI) musi realizować e-usługi: eU.01 - eU.24; - Portal Placówek Oświatowych musi realizować e-usług: eU.25 - eU.29; |  |

## Wymagania dotyczące Systemu (Komponentu) e-usług

### Wymagania ogólne Systemu (Komponentu) e-usług (SKU)

| Identyfikator | SKU.001 |
| --- | --- |
| W przypadku, gdy wdrożenie Systemu (Komponentu) e-usług będzie wymagało ingerencji np. wymiany lub modyfikacji innego dowolnego komponentu Zintegrowanego Systemu Informatycznego obecnie wykorzystywanego oraz systemów wykorzystywanych w jednostkach podległych Wykonawca jest zobowiązany: - Do zapewnienia wszystkich funkcjonalności, które zostały zaimplementowane w Systemie dziedzinowym oraz systemów wykorzystywanych w jednostkach podległych w niezmienionej postaci; - Do zapewnienia pełnej integracji z Systemem; - Do przeprowadzenia pełnej migracji baz danych; - Przeprowadzenia szkoleń w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania urzędu oraz jednostek podległych; - Dostarczenia wszystkich niezbędnych licencji pozwalających na korzystanie z Systemu dziedzinowego zgodnie z jego przeznaczeniem i potrzebami urzędu oraz jednostek podległych. |  |

| Identyfikator | SKU.002 |
| --- | --- |
| Wykonawca wyposaży Systemu (Komponentu) e-usług w moduł statystyk umożliwiający automatyczne zliczanie wykorzystania e-usług przynajmniej z podziałem na kategorie e-usług, użytkowników oraz status. |  |

| Identyfikator | SKU.003 |
| --- | --- |
| Wykonawca zapewni mechanizm przekazania i zapisu wszystkich wniosków powstałych podczas działania e-usług w bazie danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego w postaci dokumentów elektronicznych w formacie zgodnym z rozporządzeniem w sprawie KRI. Dopuszcza się dokonanie ww czynności za pośrednictwem SEOD. |  |

| Identyfikator | SKU.004 |
| --- | --- |
| Każdy użytkownik Zintegrowanego Systemu Informatycznego musi być opisywany za pomocą wszystkich atrybutów niezbędnych do nadania uprawnień do realizacji e-usług. |  |

| Identyfikator | SKU.005 |
| --- | --- |
| Dokumentacja Systemu (Komponentu) e-usług musi zawierać definicje i opis interfejsów oraz struktur danych na potrzeby integracji z innymi systemami. |  |

| Identyfikator | SKU.006 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Systemu (Komponentu) e-usług zgodnie z przedstawioną lub własną koncepcją spełniającą wszystkie przedstawione wymagania. W szczególności Wykonawca może pogrupować funkcjonalności i wymagania w innym układzie obejmującym jeden lub więcej modułów Systemu (Komponentu) e-usług. |  |

### Moduł Katalogu e-Usług (KU)

| Identyfikator | KU.001 |
| --- | --- |
| Moduł Katalogu e-Usług musi umożliwiać rozbudowę o kolejne e-usługi. |  |

| Identyfikator | KU.002 |
| --- | --- |
| Moduł Katalog e-Usług musi zawierać wykaz wszystkich realizowanych w ramach projektu usług wraz z ich opisem, uporządkowanym wg poszczególnych grup e-usług. |  |

| Identyfikator | KU.003 |
| --- | --- |
| Moduł Katalog e-Usług musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące: - podstawy prawnej, - interesariuszy do których jest skierowana, - etapów realizacji danej sprawy, - wymaganych dokumentów (w tym załączniki), - wymagań w zakresie opłat, - rezultatów realizacji danej usługi, - czasu realizacji, - wymaganego sposób uwierzytelniania, - linku do rozpoczęcia procesu świadczenia e-usługi. |  |

| Identyfikator | KU.004 |
| --- | --- |
| Moduł „Katalog e-Usług” musi umożliwiać przeglądanie informacji wg wybranej grupy e-usług np.: - Planowanie przestrzenne; - Ochrona środowiska; - Zezwolenia; - Zgłoszenia; - Podatki. |  |

| Identyfikator | KU.005 |
| --- | --- |
| Administratorzy po stronie Zamawiającego muszą mieć możliwość zmiany i dodawania nowych grup e-usług. |  |

### Moduł Administracyjny (WFA)

| Identyfikator | WFA.001 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi przechowywać dane jednoznacznie identyfikujące osoby będące Użytkownikami Systemu (Komponentu) e-usług. |  |

| Identyfikator | WFA.002 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi umożliwiać zarządzanie kontami Użytkowników Systemu (Komponentu) e-usług, w szczególności zaś następujące operacje na kontach Użytkowników: - Dodawanie; - Usuwanie; - Modyfikację; - Blokowanie (zawieszanie); - Odblokowywanie; - Nadawanie uprawnień; - Odbieranie uprawnień; - Definiowanie limitów (np. maksymalnej wielkości przesłanych plików); - Modyfikację limitów (np. maksymalnej wielkości przesłanych plików). |  |

| Identyfikator | WFA.003 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień dotyczących aktywności Użytkowników Systemu (Komponentu) e-usług. Moduł Administracyjny musi posiadać narzędzia administracyjne wspomagające zarządzanie Użytkownikami oraz monitorowanie ich pracy w Systemie: - Rejestr zdarzeń; - Lista aktualnie zalogowanych Użytkowników; - Historia logowań; - Lista Użytkowników; - Historia zmian atrybutów Użytkowników; - Historia zmian uprawnień Użytkowników. |  |

| Identyfikator | WFA.004 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi pozwalać na ograniczenie dostępu do wybranych danych tylko dla uwierzytelnionych Użytkowników. |  |

| Identyfikator | WFA.005 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi pozwalać na uwierzytelnianie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego ePUAP. |  |

| Identyfikator | WFA.006 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi umożliwiać zarządzanie dostępem do baz danych oraz zakresem dostępnych operacji przy pomocy narzędzia do administrowania prawami dostępu. Administrowanie uprawnieniami musi odbywać się z poziomu Systemu (Komponentu) e-usług. |  |

| Identyfikator | WFA.007 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać administratorowi zarządzanie Użytkownikami i parametrami Systemu. |  |

| Identyfikator | WFA.008 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi zawierać mechanizm weryfikujący hasło Użytkownika z uwzględnieniem takich czynników jak: - złożoność hasła; - liczbę prób wprowadzenia hasła oraz blokadę konta w przypadku przekroczenia liczby prób. |  |

| Identyfikator | WFA.009 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi zawierać mechanizm weryfikujący maksymalny okres ważności hasła – ustalony zostanie maksymalny limit dni podczas których hasło będzie przyjmowane. Po upływie tego czasu System (Komponent) e-usług powinien wymagać dokonanie zmiany hasła. |  |

| Identyfikator | WFA.010 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi umożliwiać jednoczesną pracę przez więcej niż jednego administratora w tym samym momencie. |  |

| Identyfikator | WFA.011 |
| --- | --- |
| Moduł Administracyjny musi umożliwiać administratorowi wysyłanie komunikatów tekstowych do wybranych Użytkowników lub zdefiniowanych grup Użytkowników. |  |

## Wymagania dotyczące wdrożenia e-usług

### Wymagania ogólne (WO)

1_SOPZ_eU.00_wym_ogolne.docx

### eU.01 – Informacja o zagospodarowaniu działki (Inf-Z)

1_SOPZ_eU.01_info_zagospod.docx

### eU.02 – Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

1_SOPZ_eU.02_wypis_wyrys_mpzp.docx

### eU.03 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Z-MPZP)

1_SOPZ_eU.03_zasw_o_przezn_mpzp.docx

### eU.04 – Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)

1_SOPZ_eU.04_wypis_wyrys_studium.docx

### eU.05 – Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (War-D)

1_SOPZ_eU.05_wydanie_warunki_zabud.docx

### eU.06 – Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Publ-D)

1_SOPZ_eU.06_wydanie_lok_inwest-publ.docx

### eU.07 – Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (War-Z)

1_SOPZ_eU.07_zmiana_warunki_zabud.docx

### eU.08 – Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Publ-Z)

1_SOPZ_eU.08_zmiana_lok_inwest-publ.docx

### eU.09 – Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (War-P)

1_SOPZ_eU.09_przeniesienie_warunki_zabud.docx

### eU.10 – Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Publ-P)

1_SOPZ_eU.10_przeniesienie_lok_inwest-publ.docx

### eU.11 – Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku (Nr-B)

1_SOPZ_eU.11_adres.docx

### eU.12 – Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Alk)

1_SOPZ_eU.12_zezw_alkohol.docx

### eU.13 – Zgłoszenie o awarii latarni ulicznej (Aw)

1_SOPZ_eU.13_awarie.docx

### eU.14 – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Odp)

1_SOPZ_eU.14_odpady.docx

### eU.15 – Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (UDK)

1_SOPZ_eU.15_wycinka.docx

### eU.16 - eU.22 – Podatki lokalne (ePO)

1_SOPZ_eU.16-eU.22_Podatki.docx

### eU.23 – Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym /o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (PD)

1_SOPZ_eU.23_pas_drogowy.docx

### eU.24 – Informacja dotycząca najbliższych terminów posiedzeń komisji i sesji rady (Rad)

1_SOPZ_eU.24_rada.docx

### eU.25 – e-Nabór do szkół i przedszkola (eNSP)

1_SOPZ_eU.25_nabor_szkoly_przedszkole.docx

### eU.26 – e-Usprawiedliwienia (USz)

1_SOPZ_eU.26_Usprawiedliwienia.docx

### eU.27 – e-Świetlica (eŚ)

1_SOPZ_eU.27_e-swietlica.docx

### eU.28 – e-Biblioteka (eB)

1_SOPZ_eU.28_e-Biblioteka.docx

### eU.29 – e-Opłaty przedszkolne (OpP)

1_SOPZ_eU.29_oplaty_przedszk.docx

## Wymagania dotyczące rozbudowy/wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego

### Moduł Finansów

#### Obszar: finanse i księgowość (FK)

2_SD01-1_Modul_Finansow-FK.docx

#### Obszar: środki trwałe (ST)

2_SD01-2_Modul_Finansow-ST.docx

#### Obszar: obsługa kasy (OK)

2_SD01-3_Modul_Finansow-OK.docx

#### Obszar: tworzenie budżetów i prognoz finansowych (BP)

2_SD01-4_Modul_Finansow-BP.docx

### Moduł do obsługi fakturowania i ewidencji VAT (FV)

2_SD02_Modul_Fakturowania_i_Ewidencji_VAT.docx

### Rejestr Umów (RU)

2_SD03_Rejestry_Umowy.docx

### Obsługa podatku od nieruchomości, rolny i leśny (PNRL)

2_SD04_Podatek_nieruch_rolny_lesny.docx

### Obsługa podatku od środków transportu (PST)

2_SD05_Podatek_od_srodkow_transp.docx

### Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GOK)

2_SD06_Oplaty_za_gospodarowanie_odpadami.docx

### Obszar: obsługa przelewów masowych (PM)

2_SD07_Przelewy_masowe.docx

### Obsługa pozostałych opłat lokalnych (OL)

2_SD08_Pozostale_oplaty_lokalne.docx

### Obsługa dopłat do paliw - podatek akcyzowy (PA)

2_SD09_Doplaty_do_paliw.docx

### Obsługa zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (ZPD)

2_SD10_Obsluga_pas_drogowy,docx

## Wymagania dotyczące wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej

### System Informacji Przestrzennej (SIP/GIS)

3_SD01_SIP.docx

### Moduł Geoportal

3_SD02_Geoportal.docx

## Wymagania dotyczące wdrożenia SEOD

4_SOPZ_SEOD.docx

## Wymagania dotyczące wdrożenia systemów wspomagających dla jednostek oświatowych

### System do planowania i zatwierdzania organizacji oraz zarządzania budżetem w jednostkach oświatowych (SZK-1)

5_SD01_Oswiata_Ark_org_budzet.docx

### Narzędzie wspomagające przygotowanie planów lekcji (SZK-2)

5_SD02_Oswiata_Plan_lek.docx

### System do zarządzania informacją o uczniu – moduł wspierający obsługę sekretariatu (SZK-3)

5_SD03_Oswiata_Sekretariat.docx

### System elektronicznego dziennika (SZK-4)

5_SD04_Oswiata_Dziennik_elekt.docx

### Narzędzie wspomagające wydruk świadectw (SZK-5)

5_SD05_Oswiata_Swiadectwa.docx

### System wspomagania pracy przedszkola (SZK-6)

5_SD06_Oswiata_Przedszkole.docx

### Narzędzie do kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (SZK-7)

5_SD07_Oswiata_Obowiazek_szk_przedszk.docx

## Interfejs użytkownika (WFI)

| Identyfikator | WFI.001 |
| --- | --- |
| Oprogramowanie musi zapewniać interfejs kontekstowy, zorientowany na procesy, uzależnione od uprawnień nadanych Użytkownikowi i aktualnego stanu baz danych. |  |

| Identyfikator | WFI.002 |
| --- | --- |
| Ze względu na ergonomię interfejsu Użytkownika, menu kontekstowe oprogramowania musi umożliwiać szybkie uruchomianie najczęściej wykorzystanych funkcji. |  |

| Identyfikator | WFI.003 |
| --- | --- |
| Interfejs kontekstowy oprogramowania musi dostosowywać swoją zawartość w zależności od wypełnionych danych, uprawnień Użytkownika i etapu procedowania. |  |

| Identyfikator | WFI.004 |
| --- | --- |
| Użytkownik oprogramowania musi posiadać możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności, które są dla niego udostępnione zgodnie z przypisanymi mu uprawnieniami. |  |

| Identyfikator | WFI.005 |
| --- | --- |
| Interfejs oprogramowania musi być wytworzony w technologii wielowarstwowej, umożliwiającej pracę przez przeglądarkę internetową wspierającą języki przynajmniej: HTML5, XHTML, CSS3, JavaScript (m.in. Safari, Chrome, Firefox, Edge i Opera) . |  |

| Identyfikator | WFI.006 |
| --- | --- |
| Interfejs Użytkownika końcowego musi być polskojęzyczny. |  |

| Identyfikator | WFI.007 |
| --- | --- |
| Oprogramowanie musi posiadać wbudowaną pomoc kontekstową dla Użytkowników. |  |

| Identyfikator | WFI.008 |
| --- | --- |
| Oprogramowanie musi posiadać narzędzia administracyjne przygotowujące zestawienia wydanych z Systemu materiałów i dokumentów. Kto, co, kiedy i komu udostępnił, itp. |  |

| Identyfikator | WFI.009 |
| --- | --- |
| Oprogramowanie musi zapewniać Użytkownikowi odróżnianie statusów wniosków lub zgłoszeń zależnie od etapów ich obsługi. |  |

## Szyna Danych (WFS)

| Identyfikator | WFS.001 |
| --- | --- |
| Komunikacja pomiędzy Portalem e-Usług i modułami systemu dziedzinowego (ZSI), jak również pomiędzy systemami zewnętrznymi musi być realizowana przez pośrednią warstwę integracyjną - Szynę Danych. |  |

| Identyfikator | WFS.002 |
| --- | --- |
| Szyna Danych odpowiada za: - rejestrację usług sieciowych oferowanych przez moduły systemu dziedzinowego oraz Portal e-Usług w ramach dowolnej sieci opartej o protokół TCP/IP; - rejestrowanie potwierdzeń i statusów przekazania i przyjęcia informacji przez komunikujące się systemy: obsługę sytuacji polegających na chwilowej utracie łączności z warstwą integracyjną przez jeden lub kilka komunikujących się systemów. |  |

| Identyfikator | WFS.003 |
| --- | --- |
| Szyna Danych musi umożliwiać prezentację w graficznym interfejsie Użytkownika informacji w zakresie monitorowania wymiany danych oraz diagnozowania problemów z przekazywaniem danych. |  |

| Identyfikator | WFS.004 |
| --- | --- |
| Szyna Danych musi umożliwiać zapisywanie wykonanych operacji w logach pozwalających zidentyfikować nadawcę, odbiorcę, status każdego komunikatu, przy czym poziom szczegółowości rejestrowanych informacji jest definiowany przez Użytkownika wewnętrznego (administratora). |  |

| Identyfikator | WFS.005 |
| --- | --- |
| Szyna Danych musi posiadać wbudowane narzędzie do tworzenia, implementowania, wdrażania, uruchamiania i konfigurowania usług wymiany danych pomiędzy systemami zewnętrznymi. |  |

| Identyfikator | WFS.006 |
| --- | --- |
| Szyna Danych musi umożliwiać podłączanie, katalogowanie i wzajemne udostępniania usług pomiędzy systemami integrowanymi: Portal e-Usług, moduły systemu dziedzinowego. |  |

| Identyfikator | WFS.007 |
| --- | --- |
| Szyna Danych musi umożliwiać obsługę protokołu SOAP dla usług wywoływanych oraz usług udostępnianych. Musi zapewniać: - realizację wywoływania lub udostępniania w standardzie min. WSDL, SOAP; - standard WS-Security. |  |

| Identyfikator | WFS.008 |
| --- | --- |
| Szyna Danych musi umożliwiać realizację procesów integracyjnych w oparciu o model synchroniczny i asynchroniczny. |  |

| Identyfikator | WFS.009 |
| --- | --- |
| Szyna Danych musi zapewniać zachowanie bezpieczeństwa informacji tj. poufności, integralności i dostępności w sensie normy PN-ISO/IEC 27001 lub równoważnej. |  |

## Dostawa sprzętu teleinformatycznego

6_SOPZ_sprzet_00_Wstep.docx

# Wymagania pozafunkcjonalne

## Ogólne (WPO)

| Identyfikator | WPO.001 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu API do wdrażanych komponentów Systemu. |  |

| Identyfikator | WPO.002 |
| --- | --- |
| W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów i dostosowania procedur Zamawiającego celem uruchomienia punktu potwierdzania Profili Zaufanych przynajmniej w zakresie: - Dostosowania procedur związanych z Profilami Zaufanymi oraz stworzenia projektów oświadczeń załączanych do wniosku. - Stworzenia projektów aktualizacji wewnętrznych procedur i regulaminów. - Audytu i aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz dokumentacji ochrony danych osobowych. - Audytu i aktualizacji instrukcji zarządzania systemem informatycznym. |  |

| Identyfikator | WPO.003 |
| --- | --- |
| Wszystkie elementy infrastruktury dostarczanej w ramach zamówienia muszą być objęte 5-letnim okresem gwarancji. Dodatkowe, szczególne wymagania w zakresie gwarancji zostały określone w wymaganiach na poszczególne elementy Zamówienia. |  |

| Identyfikator | WPO.004 |
| --- | --- |
| System musi zostać dostarczony kompletny. Wykonawca dostarczy wraz z Systemem wszelkie dodatkowe licencje niezbędne do jego uruchomienia oraz uruchomienia infrastruktury sprzętowo-programowej. |  |

| Identyfikator | WPO.005 |
| --- | --- |
| System projektowany będzie zgodnie z: - ISO 9241-210:2010 „Ergonomia interakcji człowieka i systemu - Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych”; lub - ISO 13407:1999 “Human-centered design processes for interactive systems”; lub - ISO TR 18529:2000 „Human-centered lifecycle process descriptions”; lub - ISO TR 16982:2002 „Ergonomics of human-system interaction - Usability methods supporting human-centered design”; oraz - standardami WCAG 2.0 (ang. Web Content Accessibility Guidelines) z uwzględnieniem poziomu AA. |  |

| Identyfikator | WPO.006 |
| --- | --- |
| System oparty będzie na otwartych standardach zakładając m.in.: - otwarte protokoły wymiany danych z systemami teleinformatycznymi (m.in. HTTPS, IP v6, SMTP/MIME, SOAP, WSDL, W3C); - formaty danych XML, JSON do przetwarzania informacji; - formaty danych zawierających informacje graficzną (JPG, GIF, PNG, TIFF); - formaty danych do definiowania układu informacji w dokumencie elektronicznym (XML). |  |

| Identyfikator | WPO.007 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi wdrożyć System w dwóch środowiskach: - Produkcyjnym - środowisko, w którym będzie funkcjonowało rozwiązanie produkcyjnie. W środowisku tym będą tylko komponenty wykorzystywane produkcyjnie. - Testowym - środowisko takie samo funkcjonalnie jak środowisko produkcyjne, ale bez redundancji komponentów, odseparowane od niego – dedykowane do testów funkcjonalnych oraz testowania poprawek, zmian i rozszerzeń. Środowisko testowe dostępne będzie dla Zamawiającego od dnia wystawienia przez Wykonawcę pierwszej wersji Systemu. Ponadto Wykonawca musi zapewnić środowisko szkoleniowe, które może być utworzone ze środowiska testowego. |  |

| Identyfikator | WPO.008 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi opracować i wdrożyć procedury zachowania spójności pomiędzy środowiskami (produkcyjnym i testowym) w zakresie konfiguracji oprogramowania oraz danych. Konfiguracja środowiska testowego powinna odzwierciedlać środowisko produkcyjne w zakresie umożliwiającym wykonanie procedur testowych. |  |

| Identyfikator | WPO.009 |
| --- | --- |
| System musi być zbudowany z wykorzystaniem technologii i narzędzi zapewniających stabilność, wydajność, skalowalność oraz bezpieczeństwo. Zamawiający wymaga, aby wykorzystane technologie były sprawdzone i nowoczesne, udokumentowane oraz powszechnie wykorzystywane. |  |

| Identyfikator | WPO.010 |
| --- | --- |
| Wykonawca w ramach dostarczonej infrastruktury sprzętowej zaimplementuje mechanizmy dostępowe (VPN) i udostępni Zamawiającemu w celu dokonania weryfikacji parametrów technicznych i konfiguracji wszystkich środowisk wdrożonych w infrastrukturze Zamawiające. |  |

| Identyfikator | WPO.011 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu loginu i hasła (z uprawnieniami administratora) do każdego zarządzalnego i dostarczanego w ramach Zamówienia elementu infrastruktury (m.in. serwery, wirtualne maszyny, macierze, routery, przełączniki). |  |

| Identyfikator | WPO.012 |
| --- | --- |
| W ramach łączy VPN dostęp do zarządzalnych elementów infrastruktury musi zostać zabezpieczony szyfrowanym połączeniem (SSH, HTTPS). |  |

## Dokumentacja (WPDok)

| Identyfikator | WPDok.001 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji Zamówienia, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. |  |

| Identyfikator | WPDok.002 |
| --- | --- |
| Dokumentacja musi być oznaczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 21 lipca 2017 r. Zasady promocji i oznaczania dokumentacji znajdują się pod następującym adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowanie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ |  |

| Identyfikator | WPDok.003 |
| --- | --- |
| Dokumentacja związana z Zamówieniem musi być sporządzona w języku polskim i dostarczona w wersji elektronicznej w formie pliku PDF i wersji edytowalnej oraz w wersji papierowej oznaczonych numerem wersji, datą wersji oraz z dołączoną tabelą rejestracji zmian. |  |

| Identyfikator | WPDok.004 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji umowy charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak: - Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób; - Zachowanie standardów, w tym notacji UML, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu; - Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmującego całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia; - Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumiana jako zapewnienie wzajemnie zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. |  |

| Identyfikator | WPDok.005 |
| --- | --- |
| Dokumentacja Zamówienia powinna zawierać odpowiednie opisy z zastosowaniem jednego z powszechnie używanych języków modelowania systemów informatycznych takich jak np. UML lub równoważnych. Procesy biznesowe powinny być opisywane za pomocą powszechnie używanego języka modelowania procesów biznesowych takiego jak np. BPMN lub równoważnego. |  |

| Identyfikator | WPDok.006 |
| --- | --- |
| Na początku realizacji niniejszego Zamówienia Wykonawca przedstawi propozycję zakresu dokumentacji oraz kryteria ich odbioru. Propozycja ta, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do odbioru poszczególnych elementów dokumentacji. |  |

| Identyfikator | WPDok.007 |
| --- | --- |
| Na początku realizacji niniejszego Zamówienia Wykonawca przedstawi propozycję Planu Wdrożenia. Propozycja ta, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do odbioru poszczególnych etapów Zamówienia. |  |

| Identyfikator | WPDok.008 |
| --- | --- |
| Plan Wdrożenia będzie stanowił dokument określający sposób realizacji przedmiotu Umowy, w tym kryteria odbioru produktów wdrożenia i będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli realizacji przedmiotu Umowy. Składowymi Planu Wdrożenia powinny być między innymi: - Struktura zespołu zarządzania projektem; - Strategia Zarządzania Jakością; - Strategia Zarządzania Konfiguracją; - Strategia Zarządzania Komunikacją; - Opis architektury Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Portalu e-Usług; - Szczegółowy plan instruktaży; - Harmonogram realizacji prac, uwzględniający: - Etapy projektu przedstawione w pkt. 4. W ramach Etapów powinny zostać uwzględnione zadania oraz: - Spotkania w ramach poszczególnych zadań, - Produkty dostarczane w ramach poszczególnych zadań, - Czas dla Zamawiającego na weryfikację produktów, - Czas dla Wykonawcy na dostosowanie produktów po ich weryfikacji przez Zamawiającego, - Testy, - Terminy zgodne z wyznaczonymi ramami czasowymi projektu, dla wszystkich elementów harmonogramu (czas rozpoczęcia i czas zakończenia). |  |

| Identyfikator | WPDok.009 |
| --- | --- |
| Jako część Projektu Technicznego Wykonawca przedstawi ogólny i szczegółowy Opis architektury oraz całego rozwiązania i powiązania z systemami zewnętrznymi: - założenia i ograniczenia; - schematy i opisy umiejscowienia Systemu, podsystemów / modułów / oprogramowania / aplikacji w architekturze informatycznej zamawiającego oraz ich powiązań z systemami / modułami / aplikacjami zewnętrznymi; - schematy procesów biznesowych (w przypadku uzgodnienia z Zamawiającym oraz Partnerem Projektu zmian w stosunku do treści załącznika nr 1 – Opis procesów biznesowych); - uwzględnienie aspektów wydajności i bezpieczeństwa; - ustalenie zakresu danych wprowadzanych do Systemu; - szczegółowe wymagania dotyczące środowiska Systemu; - identyfikację źródeł danych do celów zasilania Systemu danymi; - określenie wymagań dotyczących interfejsów z podsystemami; - formaty obsługiwanych danych. Opis parametrów, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania lub są wymagane do poprawnej pracy wdrażanego Systemu. Opis aspektów bezpieczeństwa Systemu w zakresie dostępu i ochrony danych w tym: - bezpieczeństwa fizycznego i środowiska; - administrowania Systemem i systemami współpracującymi; - administrowania bazami danych; - aplikacji; - bezpieczeństwa sieci; - integralności danych. Zastosowane rozwiązania muszą spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego. |  |

| Identyfikator | WPDok.010 |
| --- | --- |
| Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, na co najmniej 20 dni roboczych przed przystąpieniem do testów Plan Testów zgodnie z wymaganiami w rozdziale 9.4. |  |

| Identyfikator | WPDok.011 |
| --- | --- |
| Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, zawierającą: - zaktualizowany projekt techniczny Systemu; - opis wykonanych instalacji technicznych; - dokumentację API (przewodnik integratora, przewodnik użytkownika dla usług); - instrukcje techniczno – instalacyjne; - podręcznik użytkownika (User Guide) opisujący sposób użycia poszczególnych funkcji Systemu; - przewodnik (Reference Guide) - opisujący poszczególne formatki, raporty, strukturę menu, oraz parametry konfiguracyjne; - procedury działania administratora Systemu; - procedury związane z wykonaniem kopii zapasowych Systemu; - procedury związane z odtworzeniem Systemu z kopii zapasowych; - dokumentację bazy danych Systemu. |  |

## Instruktaż (WIns)

| Identyfikator | WPIns.001 |
| --- | --- |
| Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktaży dla pracowników Zamawiającego i jednostek podległych biorących udział w Projekcie z zakresu obsługi dostarczanego Systemu i sprzętu odpowiednio do zakresu. |  |

| Identyfikator | WPIns.002 |
| --- | --- |
| Szczegółowy plan instruktaży (stanowiący część Planu Wdrożenia) musi obejmować wszystkie niezbędne instruktaże (rodzaje, przedmioty, terminy). Plan instruktaży wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. |  |

| Identyfikator | WPIns.003 |
| --- | --- |
| Wykonawca przekaże wiedzę pracownikom Zamawiającego z uwzględnieniem ról: - Użytkownika; - Administratora. |  |

| Identyfikator | WPIns.004 |
| --- | --- |
| Instruktaże muszą obejmować pełną funkcjonalność dostarczonego rozwiązania. |  |

| Identyfikator | WPIns.005 |
| --- | --- |
| Maksymalna liczba uczestników instruktaży: - Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze: 45; - Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze: 80 (w tym w siedzibach: ul. Św. Jadwigi - 26; ul. Batorego - 54); - Szkoła Podstawowa w Goszczu: 30; - Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim: 25; - Miejskie Przedszkole w Twardogórze: 45; - Centrum Usług Wspólnych w Twardogórze: 10. |  |

| Identyfikator | WPIns.006 |
| --- | --- |
| Miejsce przeprowadzenia instruktaży: siedziby wskazane w rozdziale 1.1. |  |

| Identyfikator | WPIns.007 |
| --- | --- |
| Z przeprowadzonych instruktaży Wykonawca powinien sporządzić protokoły, które zawierać powinny informację o datach i miejscach instruktaży, uczestnikach instruktaży oraz podpisy uczestników instruktaży potwierdzające uczestnictwo i zakres zdobytych umiejętności. |  |

| Identyfikator | WPIns.008 |
| --- | --- |
| Instruktaże muszą zawierać zestawy ćwiczeń i przykładów, które odpowiadają faktycznym czynnościom realizowanym podczas pracy codziennej. |  |

| Identyfikator | WPIns.009 |
| --- | --- |
| Forma, struktura i treść materiałów instruktażowych zostanie zaproponowana i opracowana przez Wykonawcę i podlegać będzie weryfikacji i akceptacji Zamawiającego. |  |

| Identyfikator | WPIns.010 |
| --- | --- |
| Wykonawca przygotuje dla uczestników instruktaży materiały instruktażowe oraz przekaże je Zamawiającemu oraz każdemu uczestnikowi instruktażu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, których te materiały dotyczą. |  |

| Identyfikator | WPIns.011 |
| --- | --- |
| Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały instruktażowe w formie edytowalnej oraz w formacie PDF. |  |

| Identyfikator | WPIns.012 |
| --- | --- |
| Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu materiały instruktażowe w formie instrukcji instruktażowych z pracy w Systemie dziedzinowym. |  |

| Identyfikator | WPIns.013 |
| --- | --- |
| Na potrzeby Użytkowników Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu materiały instruktażowe w formie filmów instruktażowych, prezentacji oraz opisów korzystania z Portalu e-Usług w kontekście załatwiania spraw drogą elektroniczną. Materiały zostaną umieszczone w części publicznej i prywatnej sekcji informacyjnej Portalu e-Usług. |  |

| Identyfikator | WPIns.014 |
| --- | --- |
| Po zakończeniu każdego instruktażu Wykonawca przekaże uczestnikom do wypełnienia ankiety ewaluacyjne. Ankiety będą wykonane wg dostarczonego przez Zamawiającego wzorca. |  |

| Identyfikator | WPIns.015 |
| --- | --- |
| Wykonawca przygotuje i przekaże każdemu uczestnikowi instruktażu imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. |  |

| Identyfikator | WPIns.016 |
| --- | --- |
| Forma i treść certyfikatu musi korespondować z wymaganiami odnośnie promocji projektów i musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz zawierać co najmniej następujące elementy: tytuł, termin instruktażu, nazwisko osoby oraz podpis trenera. |  |

| Identyfikator | WPIns.017 |
| --- | --- |
| W ramach instruktaży Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia, w tym umożliwienie prowadzenia wizytacji oraz oceny ankiet. |  |

| Identyfikator | WPIns.018 |
| --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest zapewnić doświadczonych trenerów, tj. osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu instruktaży z zakresu obsługi oprogramowania i sprzętu. |  |

| Identyfikator | WPIns.019 |
| --- | --- |
| Pojedyncza grupa instruktażowa nie powinna liczyć więcej niż 15 uczestników - chyba, że Wykonawca uzgodni inaczej z Zamawiającym. |  |

## Testy (WPT)

| Identyfikator | WPT.001 |
| --- | --- |
| Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokument Plan Testów. |  |

| Identyfikator | WPT.002 |
| --- | --- |
| Dokument Plan Testów musi być dostosowany do Harmonogramu realizacji Zamówienia oraz musi uwzględniać testy dla wszystkich komponentów wdrożonych w ramach realizacji niniejszego Zamówienia. |  |

| Identyfikator | WPT.003 |
| --- | --- |
| Dokument Plan Testów musi zawierać: - opis sposobu organizacji testów z uwzględnieniem terminów, lokalizacji, wymaganego sprzętu IT i narzędzi; - szablon listy uczestników z podziałem na role/funkcje podczas trwania testów; - rodzaje przeprowadzanych testów; - dane testowe (opis danych, źródło pochodzenia itp.); - scenariusze i przypadki testowe; - kategoryzację błędów i konsekwencje wynikające z wystąpienia określonej liczby danego rodzaju błędów (np. wystąpienie błędu krytycznego powoduje przerwanie testów do czasu jego usunięcia/poprawienia, jeżeli naprawa opóźnia realizację prac zgodnie z harmonogramem, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary itp.); - opis sposobu rejestracji przebiegu i wyników testów; - testy funkcjonalne, polegające na testowaniu produktów od strony użytkownika, tzw. metoda czarnej skrzynki; |  |

| Identyfikator | WPT.004 |
| --- | --- |
| Scenariusz testowy składa się z zestawu przypadków testowych. |  |

| Identyfikator | WPT.005 |
| --- | --- |
| Każdy scenariusz testowy jest opisany za pomocą następujących atrybutów: - identyfikator scenariusza; - nazwa scenariusza; - wykaz wymagań (np. identyfikator wymagania, identyfikator przypadku użycia), które są testowane w ramach danego scenariusza testowego; - opis danego scenariusza testowego; - wykaz warunków, jakie muszą być spełnione przed rozpoczęciem wykonania scenariusza testowego, włącznie ze wskazaniem specyficznych danych wejściowych dla danego scenariusza; - wykaz warunków, jakie muszą być spełnione po wykonaniu scenariusza testowego; - kryteria określające pozytywny rezultat danego scenariusza testowego. |  |

| Identyfikator | WPT.006 |
| --- | --- |
| Dokument Plan Testów musi uwzględniać testy: - akceptacyjne; - wydajnościowe. |  |

| Identyfikator | WPT.007 |
| --- | --- |
| Zadaniem testów akceptacyjnych jest dokonanie oceny kryteriów jakościowych i weryfikacja zaimplementowanych funkcjonalności z wyspecyfikowanymi wymaganiami oraz sprawdzenie kompletności nawigacji w Systemie. |  |

| Identyfikator | WPT.008 |
| --- | --- |
| W ramach testów wydajnościowych ocenie podlegać będą wydajność i czas reakcji Systemu przy obciążeniu zgodnym z wyspecyfikowanymi warunkami sformułowane w Planie Testów oraz dokumencie OPZ. |  |

| Identyfikator | WP 00.009 |
| --- | --- |
| Zamawiający ma prawo do samodzielnej weryfikacji prawidłowości wykonania usługi poprzez zdefiniowanie własnych, dodatkowych scenariuszy testowych. |  |

| Identyfikator | WPT.010 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi przeprowadzić testy akceptacyjne w siedzibie Zamawiającego lub Partnera Projektu. |  |

| Identyfikator | WPT.011 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi rejestrować podczas testów wszystkie wykryte błędy, kategorie błędu oraz liczbę błędów wykrytych podczas testów. |  |

| Identyfikator | WPT.012 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi opracować Raport z testów obejmujący co najmniej: - opis miejsca i termin przeprowadzenia testów; - listę osób biorących udział w testach; - opis środowiska testowego; - listę zrealizowanych scenariuszy testowych; - listę zrealizowanych przypadków testowych w ramach scenariuszy testowych; - wynik realizacji poszczególnych przypadków testowych i scenariuszy testowych; - listę zgłoszonych uwag wraz z adnotacją o sposobie i terminie usunięcia niezgodności. W raporcie z testów akceptacyjnych (testowanie wersji produkcyjnej Systemu) wszystkie testy muszą zakończyć się wynikiem pozytywnym. |  |

## Bezpieczeństwo Systemu (Komponentu) e-usług (WPB-O)

| Identyfikator | WPB-O.001 |
| --- | --- |
| System e-usług musi uwzględniać zalecenia bezpieczeństwa odnośnie serwisów www OWASP – Application Security Verification Standard 4.0 poziom 2 (level 2) – źródło: https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_Standard_Project |  |

### Uwierzytelnianie (WPB-U)

| Identyfikator | WPB-U.001 |
| --- | --- |
| System e-usług musi wykorzystywać mechanizm pojedynczego logowania (Single Sign-On) umożliwiający zalogowanym (uwierzytelnionym) Użytkownikom lub Administratorom uzyskanie dostępu do poszczególnych danych, procesów i interfejsów Systemu na podstawie przyznanych im uprawnień, bez konieczności ponownego logowania. |  |

| Identyfikator | WPB-U.002 |
| --- | --- |
| System e-usług musi posiadać jednolitą, scentralizowaną strukturę bazy Użytkowników, gdzie wszyscy Użytkownicy Systemu e-usług będą posiadać pojedyncze dane uwierzytelniające, co znacznie skróci czas poświęcany na rejestrację i logowanie Użytkownika do Systemu e-usług. |  |

| Identyfikator | WPB-U.003 |
| --- | --- |
| Wszystkie procesy i usługi sieciowe Systemu e-usług muszą używać tej samej bazy do uwierzytelniania i autoryzacji Użytkowników. |  |

### Kontrola dostępu (WPB-D)

| Identyfikator | WPB-D.001 |
| --- | --- |
| System uprawnień musi zapewniać uprawnienia do poszczególnych elementów Systemu, związanych z nimi procesów, interfejsów i danych. |  |

| Identyfikator | WPB-D.002 |
| --- | --- |
| Jeżeli Użytkownik nie posiada przyznanych stosowanych uprawnień dostępu do Systemu, procesy interfejsy i dane muszą być dla niego niedostępne i niewidoczne. |  |

| Identyfikator | WPB-D.003 |
| --- | --- |
| Kontrola dostępu musi pozwalać na: - definiowanie hierarchii poszczególnych poziomów administracji Systemem, zgodnie z odpowiedzialnością poszczególnych jednostek Zamawiającego za utrzymywane zasoby; - zarządzanie Systemem na wskazanych stanowiskach w zakresie uprawnień administracyjnych, edycyjnych lub informacyjnych. |  |

| Identyfikator | WPB-D.004 |
| --- | --- |
| Kontrola dostępu musi zapewniać następujące, minimalne poziomy administracji Systemem: - administrator Systemu jednostki, określający, do jakich elementów Systemu posiadają dostęp Użytkownicy wewnętrzni danej jednostki, definiujący role poszczególnych Użytkowników wewnętrznych, w tym administratorów Systemu; - administrator Systemu, posiadający uprawnienia do administracji Systemem w zakresie parametrów konfiguracyjnych, słowników, szablonów itp. |  |

### Poufność (WPB-P)

| Identyfikator | WPB-P.001 |
| --- | --- |
| Poufność danych w Systemie musi być zapewniona dzięki wykorzystaniu szyfrowanej transmisji danych pomiędzy warstwą prezentacji z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Transmisja może być niezaszyfrowana tylko w przypadkach, gdy wymieniane dane są publicznie dostępne dla anonimowych Użytkowników. |  |

| Identyfikator | WPB-P.002 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi zaprojektować komunikację z Systemami zewnętrznymi w taki sposób, aby wywołania zewnętrznych Usług Sieciowych odbywały się za pomocą protokołu HTTPS. |  |

### Rozliczalność (WPB-R)

| Identyfikator | WPB-R.001 |
| --- | --- |
| Rozliczalność w Systemie musi podlegać wiarygodnemu dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów (logach) zgodnie z wymaganiami § 21. ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów teleinformatycznych. |  |

| Identyfikator | WPB-R.002 |
| --- | --- |
| W dziennikach Systemu muszą być odnotowywane obligatoryjnie działania Użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do: - Systemu z uprawnieniami administracyjnymi, takie jak: dodanie Użytkownika Systemu, edycja Użytkownika, zawieszenie Użytkownika, usunięcie Użytkownika, przypisanie/odebranie Użytkownikowi dostępu do Systemu oraz związanych z nimi uprawnień edycyjnych, informacyjnych i administracyjnych; - konfiguracji Systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń; - przetwarzanych w Systemie danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa. |  |

| Identyfikator | WPB-R.003 |
| --- | --- |
| System musi zapewniać odnotowywane działania Użytkowników lub obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane z eksploatacją Systemu w postaci: - działań Użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych, do których należą działania dokonane przez Użytkowników we wszystkich trzech warstwach architektury trójwarstwowej; - zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania Systemu; - zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest System teleinformatyczny. |  |

| Identyfikator | WPB-R.004 |
| --- | --- |
| System musi pozwalać na rejestrowanie działań Użytkowników: - warstwy danych, obejmujących wszystkie dane/tabele Systemu, w tym: - działania związane z aktualizacją danych Systemu, wraz z informacją o tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały dodane, zaktualizowane lub usunięte; - działania związane z wynikami procesów przetwarzania danych (np. uruchamianych skryptów PL/SQL); - warstwy logiki biznesowej, w tym: - działania związane z logowaniem do Systemu, zawierające minimum informacje o tym, kto i kiedy się logował, z jakiego adresu IP oraz jaki był wynik logowania do Systemu (pozytywny lub negatywny); - działania związane z uruchomianiem funkcji/procesów Systemu, wraz z informacją o tym, jakie procesy logiki biznesowej, kiedy i przez kogo zostały uruchomione. |  |

| Identyfikator | WPB-R.005 |
| --- | --- |
| Administrator Systemu musi posiadać wgląd w działania wszystkich Użytkowników. |  |

| Identyfikator | WPB-R.006 |
| --- | --- |
| Użytkownik Systemu musi posiadać wgląd do swojej historii działań w Systemie. |  |

| Identyfikator | WPB-R.007 |
| --- | --- |
| System musi przechowywać informację dotyczącą daty utworzenia i modyfikacji danego rekordu oraz informację o Użytkowniku, który utworzył lub zmodyfikował dany rekord. Informacja ta musi być dostępna dla Użytkownika z poziomu interfejsu Systemu. |  |

### Kopie bezpieczeństwa (WPB-K)

| Identyfikator | WPB-K.001 |
| --- | --- |
| Wykonawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć harmonogramy tworzenia kopii zapasowych oraz procedury odtworzenia w przypadku awarii. |  |

| Identyfikator | WPB-K.002 |
| --- | --- |
| Kopie zapasowe Systemu muszą obejmować cały System, w tym jego dane, logiki biznesowe, interfejsy Użytkownika. |  |

| Identyfikator | WPB-K.003 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną, a przyrostową, przy założeniu takim, że na podstawie kopii zapasowych powinno być możliwe automatyczne odtworzenie Systemu wraz z danymi w dowolnym momencie. |  |

| Identyfikator | WPB-K.004 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa wg określonego scenariusza, nie rzadziej niż raz dziennie. Kopie bezpieczeństwa muszą zapewniać możliwość odzyskania danych i przywrócenia całego Systemu do stanu normalnej pracy po ewentualnej awarii sprzętowej lub programowej. |  |

### Zabezpieczenie przed atakami (WPB-CB)

| Identyfikator | WPB-CB.001 |
| --- | --- |
| Aplikacje webowe muszą być zabezpieczone przed atakami typu "SQL Injection" poprzez niedopuszczenie do nieuprawnionej zmiany wykonywanego zapytania. |  |

| Identyfikator | WPB-CB.002 |
| --- | --- |
| Aplikacje webowe zapisujące dane w bazie danych muszą unieszkodliwiać niedozwolone znaki w danych wejściowych do bazy. |  |

| Identyfikator | WPB-CB.003 |
| --- | --- |
| Parametry zapytań sql wykonywanych z poziomu aplikacji nie mogą być wklejane w zapytanie, ale muszą być przekazywane jako parametry (bind variables) procedur składowanych w bazie danych, a aplikacja nie ma bezpośredniego wpływu na ich postać. |  |

| Identyfikator | WPB-CB.004 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi zaprojektować aplikacje webowe w taki sposób, aby były odporne na ataki Cross-site scripting (XSS) i Cross-site request forgery (XSRF), ponadto: - nie można na stronie zamieszczać odnośników do skryptów znajdujących się na innych serwerach; - wszystkie jej komponenty zależne (obrazki, skrypty, arkusze stylów, itp.) muszą znajdować się na serwerach aplikacji. |  |

| Identyfikator | WPB-CB.005 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi skonfigurować serwery aplikacji w taki sposób, aby automatycznie zamykały sesję zalogowanego Użytkownika po definiowalnym przez Administratora czasie nieaktywności. |  |

### Ochrona danych osobowych (WPB-DO)

| Identyfikator | WPB-DO.001 |
| --- | --- |
| System musi być zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), która służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). |  |

| Identyfikator | WPB-DO.002 |
| --- | --- |
| Dostęp do danych osobowych Systemu musi wymagać zarejestrowania stosownego upoważnienia. Jeśli Użytkownik nie posiada upoważnienia to w interfejsie Systemu dane osobowe nie mogą być dla niego widoczne. |  |

| Identyfikator | WPB-DO.003 |
| --- | --- |
| Upoważnienie musi zawierać informacje o Rejestrze, którego dotyczy oraz dacie jego obowiązywania. |  |

| Identyfikator | WPB-DO.004 |
| --- | --- |
| System musi zapewniać odnotowanie przetwarzania danych osobowych: - daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do Systemu; - identyfikatora Użytkownika wprowadzającego dane; - źródła danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą; - informacji o odbiorcach danych oraz wyrażonych zgodach. System musi umożliwiać sporządzenie raportu dot. przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie. |  |

| Identyfikator | WPB-DO.005 |
| --- | --- |
| System musi przechowywać informacje o osobach trzecich, którym dane osobowe zostały udostępnione, w tym informacje o tym jakie dane/dokumenty, w jakim celu, jakim osobom trzecim, kiedy i kto udostępnił. |  |

| Identyfikator | WPB-DO.006 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego informacje o zakresie przechowywanych danych w odniesieniu do osoby fizycznej. |  |

| Identyfikator | WPB-DO.007 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego informacje o tym jakie dane osobowe danej osoby zostały udostępnione osobom trzecim, kiedy i w jakim celu. |  |

## Dostępność (WPD)

| Identyfikator | WPD.001 |
| --- | --- |
| System będzie umożliwiał monitorowanie poziomu dostępności e-usług. |  |

| Identyfikator | WPD00.002 |
| --- | --- |
| Wykonawca musi zapewniać przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:00 – 16:00 w dni robocze. Dodatkowo Wykonawca musi zapewnić całodobowy dostęp do platformy obsługi zgłoszeń. Obsługa zgłoszeń musi być realizowana zgodnie z zapisami umowy. |  |

## Wydajność (WPW)

| Identyfikator | WPW.001 |
| --- | --- |
| System musi zapewniać niezależność dostępu do modułów systemu dziedzinowego dla pracowników i Użytkowników e-usług. Spadek wydajności dla jednej grupy nie powinien wpływać na drugą. |  |

| Identyfikator | WPW.002 |
| --- | --- |
| System musi umożliwiać jednoczesną obsługę 100 wywołań e-usług. Przy czym odpowiedź na działania Użytkownika w Systemie nie może być dłuższa niż 2500 ms. |  |

| Identyfikator | WPW.003 |
| --- | --- |
| Czas odpowiedzi Systemu w przypadku prostych, typowych działań w ramach e-usług (wyświetlenie informacji o obiekcie, wyświetlenie formularza, zatwierdzenie formularza) nie może przekraczać 1 sekundy. |  |

## Zgodność z prawem (WPZP)

| Identyfikator | WPZP.001 |
| --- | --- |
| Dostarczone rozwiązanie musi być zgodne z poniższym aktami prawnymi: Ustawy: - Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.); - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.); - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1429 ze zm.); - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 262 tekst jednolity z późn. zm.); - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.); - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.); - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); - Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.); - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339) wraz z aktami wykonawczymi. |  |

| Identyfikator | WPZP.002 |
| --- | --- |
| Dostarczone rozwiązanie musi być zgodne z poniższym aktami prawnymi: Rozporządzenia: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 217 poz. 1836 ze zm.); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 29); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 206 poz. 1518 z późn. zm.); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1216 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1626 ze zm.); - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180). |  |

| Identyfikator | WPZP.003 |
| --- | --- |
| Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie zgodności wdrożonego rozwiązania z aktami prawnymi wskazanymi w wymaganiach WPZP.001 oraz WPZP.002. |  |

## Migracja danych / systemów (WPMi)

| Identyfikator | WPMi.001 |
| --- | --- |
| Wykonawca przeprowadzi migrację danych do Systemu z systemów i baz danych funkcjonujących obecnie w jednostce, wynikających z przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej. |  |

| Identyfikator | WPMi.002 |
| --- | --- |
| Wszystkie zmigrowane dane muszą być dostępne w nowo wdrożonym Systemie. |  |

## Integracja z innymi systemami

| Identyfikator | WPInt.001 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby System był systemem otwartym, współpracującym z innymi systemami. |  |

| Identyfikator | WPInt.002 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby System umożliwiał wymianę danych z systemami wymienionymi powyżej zgodnie ze standardami Krajowych Ram Interoperacyjności. |  |

| Identyfikator | WPInt.003 |
| --- | --- |
| Wymiana danych z systemami zewnętrznymi musi odbywać się z zachowaniem zasad zapisanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności. |  |

| Identyfikator | WPInt.004 |
| --- | --- |
| Wymaga się, aby System był zintegrowany z Profilem Zaufanym. |  |

# Załączniki

- Załącznik nr 1 – Opis procesów biznesowych – e-usługi („0_SOPZ_ZAL_1_Opis_procesow_biznesowych.docx”)

- 1_SOPZ_eU.00_wym_ogolne.docx

- 1_SOPZ_eU.01_info_zagospod.docx

- 1_SOPZ_eU.02_wypis_wyrys_mpzp.docx

- 1_SOPZ_eU.03_zasw_o_przezn_mpzp.docx

- 1_SOPZ_eU.04_wypis_wyrys_studium.docx

- 1_SOPZ_eU.05_wydanie_warunki_zabud.docx

- 1_SOPZ_eU.06_wydanie_lok_inwest-publ.docx

- 1_SOPZ_eU.07_zmiana_warunki_zabud.docx

- 1_SOPZ_eU.08_zmiana_lok_inwest-publ.docx

- 1_SOPZ_eU.09_przeniesienie_warunki_zabud.docx

- 1_SOPZ_eU.10_przeniesienie_lok_inwest-publ.docx

- 1_SOPZ_eU.11_adres.docx

- 1_SOPZ_eU.12_zezw_alkohol.docx

- 1_SOPZ_eU.13_awarie.docx

- 1_SOPZ_eU.14_odpady.docx

- 1_SOPZ_eU.15_wycinka.docx

- 1_SOPZ_eU.16-eU.22_Podatki.docx

- 1_SOPZ_eU.23_pas_drogowy.docx

- 1_SOPZ_eU.24_rada.docx

- 1_SOPZ_eU.25_nabor_szkoly_przedszkole.docx

- 1_SOPZ_eU.26_Usprawiedliwienia.docx

- 1_SOPZ_eU.27_e-swietlica.docx

- 1_SOPZ_eU.28_e-Biblioteka.docx

- 1_SOPZ_eU.29_oplaty_przedszk.docx

- 2_SD01-1_Modul_Finansow-FK.docx

- 2_SD01-2_Modul_Finansow-ST.docx

- 2_SD01-3_Modul_Finansow-OK.docx

- 2_SD01-4_Modul_Finansow-BP.docx

- 2_SD02_Modul_Fakturowania_i_Ewidencji_VAT.docx

- 2_SD03_Rejestry_Umowy.docx

- 2_SD04_Podatek_nieruch_rolny_lesny.docx

- 2_SD05_Podatek_od_srodkow_transp.docx

- 2_SD06_Oplaty_za_gospodarowanie_odpadami.docx

- 2_SD07_Przelewy_masowe.docx

- 2_SD08_Pozostale_oplaty_lokalne.docx

- 2_SD09_Doplaty_do_paliw.docx

- 2_SD10_Obsluga_pas_drogowy.docx

- 3_SD01_SIP.docx

- 3_SD02_Geoportal.docx

- 4_SOPZ_SEOD.docx

- 5_SD01_Oswiata_Ark_org_budzet.docx

- 5_SD02_Oswiata_Plan_lek.docx

- 5_SD03_Oswiata_Sekretariat.docx

- 5_SD04_Oswiata_Dziennik_elekt.docx

- 5_SD05_Oswiata_Swiadectwa.docx

- 5_SD06_Oswiata_Przedszkole.docx

- 5_SD07_Oswiata_Obowiazek_szk_przedszk.docx

- 6_SOPZ_sprzet_00_Wstep.docx

- 6_SOPZ_sprzet_01_urzadzenie_UTM.docx

- 6_SOPZ_sprzet_02_serwer_sieciowy.docx

- 6_SOPZ_sprzet_03_macierz_dyskowa.docx

- 6_SOPZ_sprzet_04_opr_VM.docx

- 6_SOPZ_sprzet_05_przelacznik_sieciowy_10Gbps.docx

- 6_SOPZ_sprzet_06_serwer_backup.docx

- 6_SOPZ_sprzet_07_biblioteka_tasmowa.docx

- 6_SOPZ_sprzet_08_opr_do_serwer_backup.docx

- 6_SOPZ_sprzet_09_opr_do_backup.docx

- 6_SOPZ_sprzet_10_zestaw_komputerowy_stacjonarny.docx

- 6_SOPZ_sprzet_11_drukarka_kodow_kreskowych.docx

- 6_SOPZ_sprzet_12_czytnik_kodow_kreskowych.docx

- 6_SOPZ_sprzet_13_kolektor_danych.docx

- 6_SOPZ_sprzet_14_skaner_sieciowy.docx

- 6_SOPZ_sprzet_15_tablet.docx

- 6_SOPZ_sprzet_16_komputer_przenosny.docx

- 6_SOPZ_sprzet_17_zamek_cyfrowy_z_czytnikiem_kart.docx

- 6_SOPZ_sprzet_18_opr_sys_do_komputer.docx

- 6_SOPZ_sprzet_19_opr_biurowe_do_komputer.docx